Relatório de Verificação/Validação de Construção

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
30/05/2015	1.0	Criação do relatório de V&V de construção	Marcos Vinicius
03/05/2015	2.0	Implementação do relatório de V&V de construção do 2º Sprint	Marcos Vinicius
13/06/2015	3.0	Implementação do relatório de V&V de construção do 3º Sprint	Marcos Vinicius

Propósito
O propósito deste documento é o de relatar as não-conformidades encontradas no Código-Fonte do software do 3º sprint.
Relatório
A seguir estão relatados os resultados dos testes realizados com base no documento “Rotina de Teste Manual do Código Fonte” versão 3.0, feitos sobre o software em execução.
  1. Código Fonte
    1. Documentos
Para realizar os testes foram utilizados o código fonte do software e o software em execução em ambiente de testes.
    1. Problemas
Problemas	Impacto
Nos casos de teste: Cadastro de Funcionário; os campos nome, data de nascimento não estão verificando os casos de teste, matrícula e função: / O campo nome, matrícula e função estão aceitando: caractere único; começar com caractere espaço; caracteres especiais como: @,!,%; / O campo data de nascimento está aceitando dados fora do domínio, como dia 32, mês 13, ano abaixo de 1800 e não está aceitando dadas em formato: DDMMAAAA e DDMMAA	Alto

    1. Decisão
As não conformidades citadas acima serão solucionadas pela equipe de desenvolvimento em ordem decrescente de impacto.
Referências
O Documento Rotina de testes manual para código fonte V3.0 foi utilizado como base para encontrar as não-conformidades relatas por este.
Interessados

Interessado	Comunicação
Gerente de Projeto	Confirmada.
Equipe de Desenvolvimento	Confirmada.
Responsável pela arquitetura	Confirmada.