Documento de Falha (DAF) – Cadastro de sala

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
13/06/2015	1.0	Criação do DAF – Cadastro de sala	Marcos Vinicius
21/06/2015	2.0	Atualização do DAF – Cadastro de sala	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID da falha	14
Status	Fechada
Título	Documento de Falha – Cadastro de sala
Descrição	Nos casos de teste de Cadastro de sala o software não está validando os campos de número de fileiras e número de colunas
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Google Chrome 43.0.2357.81 m
Gravidade	Alta
Análise	Não foi implementado durante o segundo sprint a validação destes campos para formatar uma nova sala e cadastrá-la. Por isso, ao inserir entradas invalidas em tais campos, a pagina de formatação não era formada. Para correção, foi implementada validação via função javascript na página.
Disposição	Encontrada e Solucionada
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por	Lucas de Assis – Desenvolvedor
Data observada	03/06/2015
Data aberta	13/06/2015
Data fechada	21/06/2015
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte V2.0
Referência de Incidente	Não se aplica
Referência de Defeito	Página “cadastroSalas.jsp”
Referência de Falha	Documento de Falha – Cadastro de sala