Relatório de Monitoramento

Verificação do planejamento com relação ao:

Cronograma: O projeto SVRI está atrasado devido à problemas na etapa de planejamento, desenvolvimento do diagrama de classe e do código. De acordo com as reuniões de stand up meeting foi relatado que será necessário mais tempo para terminar o desenvolvimento e realizar os testes. Desta forma, o plano de projeto terá seu cronograma atualizado e aprovado pela equipe novamente. Com isso o final do sprint será adiado.

Marcos de Projeto: Com os atrasos no projeto o marco de projeto será redefinido no cronograma do projeto.

Comunicação: As reuniões de stand up meetings continuam acontecendo diaramente na UFG ou via Hangout quando necessário. Os e-mails continuam sendo enviados pela própria ferramenta do KanbanFlow.

Riscos:
A equipe relatou alguns problemas com a tecnologia Hibernate juntamente com o Spring. Com isso, a estimativa de tempo para as atividades de desenvolvimento está incorreta, o que gerou um atraso no cronograma e a necessidade de adiar o final do sprint. Logo, a probabilidade do risco de dificuldade com a tecnologia de implementação foi aumentada na planilha de riscos. Esta atividade será altamente monitorada para identificar a necessidade de treinamento.
Com os atrasos no cronograma uma redução de escopo poderá ser considerada no decorrer do projeto e por isso a probabilidade de mudança de escopo aumentará de baixa para média.
Após esta parte inicial do projeto um erro no entendimento dos requisitos é menos provável de acontecer, com isso a probabilidade será reduzida de alta para média.

Custo: As atividades de Verificação e Validação estão tomando muito tempo do Gerente de V&V. Além, este responsável não possui o mesmo tempo disponível para o projeto. E por isso, será alocado outra pessoa para realizar as atividades de V&V juntamente com este. As horas serão atualizadas na seção de papéis do plano de projeto.