Documento de Falha (DAF) - Navegador Opera

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
03/06/2015	1.0	Criação do DAF - Navegador Opera	Marcos Vinicius

Atributos	Atribuição
ID da falha	02
Status	Aberta
Título	Documento de Falha –Navegador Opera
Descrição	Foi perdida a configuração de layout da página de escolha dos assentos.
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Opera 29.0.1795.60
Gravidade	Baixo
Análise
Disposição
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por
Data observada	01/06/2015
Data aberta	03/06/2015
Data fechada
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte
Referência de Incidente
Referência de Defeito
Referência de Falha	Documento de Falha –Navegador Opera