Relatório de Monitoramento – 16/06/2015

Verificação do planejamento com relação ao:

Escopo	Tarefas	Estimativas	Orçamento	Cronograma	Riscos
NC1	NC2	ok	ok	NC2	Atualização 1

NC1: Ocorreu uma redução do escopo, foi retirado dois casos de uso Manter Cadastro de Assento e Manter cadastro de níveis de usuário. O novo plano de projeto passará por aprovação dos interessados pelo projeto. Responsável: Rafael Canêdo Status: Concluído

NC2: Houve um problema nas atividades de V&V, onde os membros da equipe se confundiram com os responsáveis por cada um dos artefatos do sprint, portanto estes artefatos serão entregues com um dia de atraso. Responsável: Yuri Matheus Dias Status: Concluído

Atualização 1: Os riscos do projeto foram alterados. Uma nova planilha foi adicionada ao repositório. A probabilidade de atraso no cronograma foi reduzida para baixa, pois estamos chegando ao final do projeto e as atividades de densenvolvimento estão diminuiram bastante com a redução de escopo. A probabilidade de ocorrência do entendimento dos requisitos foi reduzida para muito baixa, porque até agora não foi encontrado nenhum problema grave com relação ao requisitos e já estamos chegando no final do projeto.
Responsável: Daniel de Oliveira Vasconcelos Status: Concluído