Relatório de Revisão

Mudança revisada: Issue #36 do GitHub.

Implementação do Processo: Segundo a rastreabilidade, o processo de solicitação foi feito de acordo, porém não houve uma correta análise de impacto da mudança, visto que como era um erro encontrado por V&V, estaria para ser corrigido independente de aprovação ou não, visto que isto está definido no processo de V&V. Também a classificação de anomalias foi feita de acordo.

Requisitos de Mudança: Correção dos bugs encontrados na Sprint 3 de acordo com o Relatório de Verificação e Validação de Código Fonte.

Testabilidade: A execução dos casos de testes de novo para verificar se a mudança foi implementada foi realizada, e foi constatado que agora o código passa nos casos de teste.

Conformidade: A mudança foi feita de acordo com o que estava definido.

Documentação: A documentação referenciada foi alterada conforme o necessário.

Resultado de Auditoria: Todos os documentos estão presentes e estão de acordo com o template fornecido.

Aprovação da implementação da mudança: Mudança foi aprovada pelo processo de V&V e não por manutenção, mas a sua implementação restante seguiu o processo, com a classificação de anomalias feita corretamente.