Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: É necessário renegociar o escopo do projeto, de modo que os casos de uso Manter Cadastro de Assentos (CSU2) e o caso de uso Manter Cadastro de Níveis de Usuário (CSU7) sejam retirados do escopo do projeto e sprint atual, sendo repassados para o escopo de um projeto futuro (sendo estabelecidos assim como requisitos futuros).

Tipo da Manutenção: Perfectiva.

Criticidade: Alta.

Tempo Estimado: 2h

Custo estimado: Responsável pelos requisitos.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: Com essa mudança, para se adequar as demais funcionalidades, os assentos não possuirão um tipo especial com índice de preço em ingresso e não será feito o cadastro de níveis de usuário pelo administrador. Para um determinado funcionário a ser cadastrado será atribuído um conjunto fixo de níveis de usuário, previamente determinado. Além da retirada dos casos de uso 2 e 7 do escopo atual, como requisitos futuros agora.
Arquivos modificados: Documento de EOR do projeto.
Impacto da opção: Alto, pois temos uma mudança nos requisitos e no escopo do projeto.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: A ata de reunião em que essa mudança foi aprovada pode ser encontrada aqui.