Sumário
Escopo do Projeto
Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade
Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto
Como será medido o Progresso do Projeto
Gestão de Riscos e Problemas
Gestão da Comunicação
Gestão de mudança de Escopo

###### Escopo do Projeto

O escopo é composto pelos casos de uso 10 e 11. Além disso, as correções dos casos de uso (CSU 1,CSU 3,CSU 4,CSU 5,CSU 8,CSU 9,CSU 12,CSU 13,CSU 14) tratados no projeto anterior a este que deu início a este produto serão realizadas. Todos os casos de uso estão presentes no documento de EOR (especificação de objetivos e requisitos) disponível no github pelo link aqui.
Todo o escopo referente a este projeto está especificado no documento de EOR.
A EAP do projeto está representada abaixo:

###### Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade
Representada através do Registro das Partes Interessadas e da ferramenta KanbanFlow.

###### Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto

Este projeto possuirá uma única iteração que complementará iterações realizadas em outro projeto. Portanto, nós teremos uma única sprint que terá início dia 29/06 e finalizará dia 05/07.

Atividades	Datas
Sprint planning 1	29/06/2015
Sprint planning 2	29/06/2015
Planning Poker	30/06/2015
Retrospectiva	05/07/2015
Revisão	05/07/2015

As demais atividades do projeto serão definidas na reunião de planning poker e estarão documentadas na ferramenta KanbanFlow, baseadas na EAP da seção 1.

###### Como será medido o Progresso do Projeto
[Defina como será medido o progresso do projeto. ]
Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo (SPI & CPI) e semáforos para indicar o progresso do projeto.
Os critérios serão:
Indicador	Verde	Amarelo	Vermelho
SPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9
CPI	>= 1.0	>= 0.9 < 1.0	< 0.9

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.
Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.
A comunicação dos indicadores será feita através do Status Report Semanal no tópico Sumário Executivo.

###### Gestão de Riscos e Problemas
Link para a planilha de Riscos do projeto.

###### Gestão da Comunicação
A estratégia de comunicação está detalhada na Matriz de Comunicações e no Plano de Gerenciamento de Comunicações.

###### Gestão de mudança de Escopo
Toda mudança deverá ser solicitada através do Documento de Solicitação de Mudança e enviada ao Gerente de Manutenção por e-mail, que irá então realizar a Análise de Impacto da mudança e criar uma Issue correspondente na ferramenta do GitHub. A rastreabilidade do que será alterado em relação ao que era antes será feita pela ferramenta de controle de versão, o Git,, e gerenciada pelas Issues dos issues, com o histórico de todas as manutenções feitas.