Garantia de Qualidade (GQA)

Propósito
O propósito do processo de Garantia da Qualidade é assegurar que a execução dos processos estão em conformidade com os planos predefinidos, e assim fornecer visibilidade do projeto para todos da organização por meio de uma forma independente em relação ao processo e ao produto. A Garantia da Qualidade deve contemplar tanto a gerência quanto a construção dos produtos de trabalho, falhas podem trazer consequências negativas, por isso a Garantia de Qualidade tem um papel tão importante no processo geral do produto, pois fiscaliza se todos da organização estão desempenhando adequadamente as suas tarefas e seguindo os procedimentos previamente estabelecidos.

Definições
2.1) Check list: lista de verificação onde se encontram itens específicos para se realizar análise.

Políticas
Conformidade com processo. Durante toda a etapa de desenvolvimento a equipe deve seguir o que foi estipulado e definido no processo, independente da área em que se aplica.

Documentar e comunicar não conformidades. Durante a verificação e monitoração do processo todas as não conformidades encontradas pelos responsáveis pela garantia de qualidade devem ser comunicadas ao setor responsável e documentada.

Acompanhar solução de não conformidades. Em todos os casos onde não conformidade são encontradas e comunicadas ao responsável, o caso deve ser acompanhado até a sua completa solução, escalando o problema a níveis superiores caso a correção não seja realizada ou realizada fora da prazo

Papéis

Papel	Equipe de Qualidade
Formação	Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior na área de tecnologia da informação ou similares
Conhecimentos	Técnicas, metodologias e ferramentas de análise de qualidade de software. / Conceitos sobre garantia de qualidade e conhecimento sobre processos de desenvolvimento de software. / Processo de garantia da qualidade do MPS.BR;
Responsabilidades	Definir o plano de gerência de qualidade / Monitor a adequação ao processo / Realizar Auditorias em fases pré-determinadas do projeto definidas no plano de qualidade / Comunicar não conformidades aos responsáveis pelo setor onde a mesma foi encontrada / Documentar não conformidade encontrada. / Acompanhar resolução de não conformidade encontrada em auditorias

Métricas

Indicador	Número de não Conformidades
Objetivo	Verificar a adequação da equipe aos processos e padrões pré-definidos anteriormente.
Coleta	A coleta é realizada por meio de auditorias no projeto, analisando os artefatos produzidos em fases pré-estabelecidas do projeto, o cálculo será realizado contabilizando o número de não conformidades encontrados durante o projeto de desenvolvimento. / Número de não conformidades = número de desvios no projeto em relação aos processos predefinidos.
Análise	Para a análise serão considerados os intervalos (Alto, Médio e Baixo) como descritos abaixo. / Caso o número de não conformidades esteja Alto é possível verificar que a adequação ao processo não está de acordo, sendo necessário um posicionamento da equipe as dificuldades encontradas, ou até mesmo uma reformulação do processo. / Taxa de Classificação (Número de Não conformidades durante cada etapa) / Alto: Acima de 5 / Médio: entre 3 e 5 / Baixo: até 3

Indicador	Não Conformidades Solucionadas Dentro do Prazo Estabelecido.
Objetivo	Verificar a porcentagem de não conformidades corrigidas dentro do prazo estabelecido.
Coleta	A coleta das não conformidades é realizada por outra métrica (Número de não conformidades) e após isso a não conformidade é acompanhada até a sua solução, sendo ela dentro do prazo ou não. / Taxa de Classificação = (Número de Não conformidades solucionadas dentro do prazo / Número total de não conformidades) * 100
Análise	Para a análise serão considerados os intervalos (Alto, Médio e Baixo) como descritos abaixo. / Caso o índice esteja Alto ou Médio é possível verificar que apesar de não conformidades no processo, as mesmas estão sendo solucionadas dentro do prazo estabelecido pela equipe de qualidade, mas se o índice estiver baixo significa que as correções necessárias não estão sendo realizadas e intervenções são necessárias. / Taxa de Classificação / Alto: Acima de 95% / Médio: entre 90 e 95% / Baixo: Abaixo de 90%

Comunicações

Comunicação	Término de Etapa de Projeto
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Equipe de Qualidade
Mensagem	Uma etapa do projeto foi finalizada e o artefato produzido deve ser auditado pela equipe de qualidade. A equipe de qualidade irá analisar o artefato produzido para verificar sua adequação ao processo.
Meio de Comunicação	Serviço de e-mail e outros meios de comunicação que atinjam todos da equipe.
Quando	Assim que determinada etapa do desenvolvimento for concluída.

Comunicação	Relatório de Não Conformidade
Emissor	Equipe de Qualidade
Receptores	Responsável do setor onde a não conformidade foi encontrada e Gerente de Projeto
Mensagem	Uma não conformidade foi encontrada e os detalhes da não conformidades, contendo detalhes da ocorrência, solução sugerida e prazo para solução são enviadas para o responsável do setor onde a não conformidade foi encontrada e para o gerente de projeto.
Meio de Comunicação	Serviço de e-mail e outros meios de comunicação que atinjam todos da equipe.
Quando	Assim que a auditoria for realizada e a não conformidade, caso exista, for encontrada.

Comunicação	Resultado da Auditoria
Emissor	Equipe de Qualidade
Receptores	Gerente de Projeto, Equipe de desenvolvimento.
Mensagem	A auditoria de um artefato foi concluída e o relatório de qualidade, contendo o número total de não conformidades e os detalhes de cada uma são disponibilizados para a equipe de desenvolvimento e o gerente de projeto.
Meio de Comunicação	Serviço de e-mail e outros meios de comunicação que atinjam todos da equipe.
Quando	Assim que a auditoria for realizada e o relatório de qualidade estiver pronto.

Macro Fluxo
Representação do macro fluxo está disponível aqui.

Atividades

Atividade	Elaborar Plano de Qualidade
Responsabilidades	Realização:Equipe de Qualidade
	Aprovação:Não se aplica
	Colaboração:Equipe de qualidade, gerente de projeto, equipe de testes e equipe de desenvolvimento
	Informação:Equipe de qualidade e interessados no projeto.
Tarefas	1 – Definir escopo do plano de qualidade
	2 – Definir responsabilidades da equipe de qualidade
	3 – Definir técnicas e métodos de auditoria
	4 – Detalhar métricas e meio de comunicação de não conformidades
	5 – Definir cronograma das auditorias de acordo com o cronograma do projeto, detalhado no plano de projeto.
Pré-Condições	Criação do plano do projeto.
Entradas	- Documento do plano de projeto / - Template de Plano de Qualidade / - Template de Documento de Checklist para Qualidade
Critérios de Saída	Notificação do término do plano de qualidade e disponibilização do documento a todos os interessados.
Produtos	-Documento de Plano de Qualidade / -Documento de Checklist para Qualidade
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer; / -Para comunicação, pode ser utilizada uma lista de e-mails ou o ambiente Hangout para reuniões online.

Atividade	Realizar Auditoria
Responsabilidades	Realização:Equipe de qualidade
	Aprovação:Não se aplica
	Colaboração:Membros da equipe de qualidade
	Informação:Equipe de qualidade e interessados no projeto
Tarefas	1 – Avaliar objetivamente o artefato de entrada através de check list elaborado juntamente com o plano de qualidade.
	2 – Documentar não conformidades. Template está aqui.
	3 – Contabilizar não conformidades.
	4 – Emitir relatório de qualidade.
Pré-Condições	Etapa do projeto concluída e artefato produzido e disponibilizado para auditoria.
Entradas	- Template do relatório de qualidade / - Artefato para auditoria.
Critérios de Saída	Nenhum critério específico.
Produtos	- Relatório de Qualidade
Ferramentas	- Ferramenta de edição de texto, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer / - Ferramenta de edição de planilha, como Microsoft Excel ou LibreOffice

Atividade	Comunicar Não Conformidade
Responsabilidades	Realização:Equipe de qualidade
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Membros da equipe de qualidade
	Informação:Equipe de qualidade e interessado no projeto.
Tarefas	1 – Verificar qual o responsável pelo setor onde a não conformidade foi encontrada.
	2 – Comunicar o setor responsável anexando o documento onde consta a não conformidade.
	3 – Copiar o gerente de projeto para conhecimento de não conformidade.
Pré-Condições	Auditoria Realizada
Entradas	- Relatório de Qualidade
Critérios de Saída	Todas as não conformidades comunicadas aos responsáveis.
Produtos	- Relatório de qualidade atualizado com as datas de comunicação de cada não conformidade.
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer;

Atividade	Acompanhar Solução de Não Conformidade
Responsabilidades	Realização:Equipe de qualidade
	Aprovação:Não se aplica.
	Colaboração:Equipe de qualidade e interessados no projeto
	Informação:Equipe de qualidade
Tarefas	1 – Manter e atualizar relatório de todas as não conformidades, detalhando as já foram concluídas e as que ainda não foram.
	2 – Verificar quais não conformidades estão fora do prazo de solução.
	3 – Notificar superior caso a não conformidade esteja fora do prazo.
	4 – Emitir relatório de conclusão de não conformidades, detalhando número de não conformidades que foram solucionadas dentro do prazo.
Pré-Condições	- Auditoria realizada / - Não conformidade comunicadas
Entradas	- Template Relatório de não conformidades
Critérios de Saída	Não se aplica.
Produtos	- Relatório final de não conformidades
Ferramentas	-Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / -Ferramentas de edição de texto para os vários documentos utilizados e modificados, como Microsoft Word ou LibreOffice Writer;