# Solicitação de Mudança
Nome do Sistema: Sistema de Vendas e Reserva de Ingresso
Data: 04/05/2015

Solicitante: Daniel de Oliveira Vasconcelos

Descrição detalhada:
1 – É necessário alterar todos os documentos que possuem um cronograma relacionado às sprints. Para isso é necessário verificar todos os documentos referentes ao planejamento do projeto como plano de projeto, plano de gerência de configuração, entre outros. Os seguintes documentos e suas respectivas seções devem ser alterados.

Plano de projeto – Seção 4 (Cronograma do Projeto), Seção 3 (Acrescentar os casos de uso escolhidos com o Product Owner para o terceiro Sprint)
Plano de Garantia de Qualidade – Seção 5
Plano de Manutenção – Seção de Marcos de Transição

Justificativa: Um dos interessados pelo projeto requisitou que fosse acrescentado mais uma sprint neste projeto (utilizando Scrum e MPS.BR).

Anexos: A ata referente à reunião com o interessado do projeto em que foi discutido a possibilidade de adicionar uma terceira sprint no projeto. A ata pode ser encontrada aqui.