# Solicitação de Mudança
Nome do Sistema: Sistema de Vendas e Reserva de Ingresso
Data: 04/06/2015

Solicitante: Lucas de Assis Rosa

Descrição detalhada:
1 - É necessário renegociar o escopo do projeto, de modo que os casos de uso Manter Cadastro de Assentos (CSU2) e o caso de uso Manter Cadastro de Níveis de Usuário (CSU7) sejam retirados do escopo do projeto e sprint atual, sendo repassados para o escopo de um projeto futuro (sendo estabelecidos assim como requisitos futuros). Com essa mudança, para se adequar as demais funcionalidades, os assentos não possuirão um tipo especial com índice de preço em ingresso e não será feito o cadastro de níveis de usuário pelo administrador. Para um determinado funcionário a ser cadastrado será atribuído um conjunto fixo de níveis de usuário, previamente determinado.

Justificativa: A mudança se faz necessária devido à atual situação do projeto, na qual os recursos necessários para implementação dos casos de uso restantes não são suficientes para desenvolvê-los de forma adequada.Outra questão está no fato de o prazo para a realização dos casos de uso para o Sprint 3 em diante ser menor, assim como está reduzido o tempo disponível para desenvolvimento de alguns recursos humanos, devido ao remanejamento realizado durante o projeto e a ocorrência de imprevistos.
Em adição, foi visto que a complexidade do sistema ultrapassou as expectativas, de modo que a quantidade de horas gastas em desenvolvimento foi maior do que o esperado para alguns casos de uso. Por isso, prevê-se que para realização do CSU2 e CSU7, diante da atual circunstância do projeto, seria gasto um elevado número de horas, além de poderem impactar em alguns casos de uso já desenvolvidos.

Anexos: Descrição dos Casos de uso 2 e 7.

CSU2 – Manter Cadastro de Assentos
Atores: Funcionário do Estabelecimento
Categoria: Primário
Descrição:

O caso de uso Cadastrar Assentos acontece quando o funcionário responsável pelo estabelecimento onde o sistema irá ser implantado, realiza o cadastro um novo assento. Este assento será exibido na tela de cadastro de sala para configuração da mesma. Os assentos exigem particularidades como o nome ou identificação do mesmo, e o índice do preço do ingresso, como por exemplo, uma assento especial pode ser mais cara que um assento normal, ou, da mesma forma, um assento especial pode ser mais barato que um assento normal, devido a particularidades atribuídas pelo responsável pelo cadastro do assento.

Ref.	Descrição	Categoria	Prioridade
RF6	O usuário deve poder escolher o seu lugar (assento) correspondente a sessão escolhida.	Evidente	Alta
RF15	O sistema deve permitir a configuração do tipo de assento. É necessário o cadastro do tipo de assento (Ex: pessoas necessidades especiais, normal, promocional, personalizada) associando preço correspondente.	Evidente	Alta
RN2	Para fazer o cadastro de uma sala é necessário que o administrador cadastre pelo menos um tipo de assento.	Evidente	Alta

CSU7 – Manter Cadastro de Níveis de Usuário
Atores: Administrador
Categoria: Primário
Descrição:
O caso de uso Manter Cadastro de Níveis de Usuário acontece quando o administrador responsável pelo sistema necessita cadastrar, alterar ou remover novas categorias de usuário, que por sua vez garantem/limitam o acesso às funcionalidades do software. Dessa forma, para cadastrar uma nova categoria de usuário o administrador deve fornecer ao software o nome dela, bem como quais funcionalidades ela tem acesso, tornando-a assim única e permitindo que pessoas se cadastrem na categoria criada. Para alterar características/remover uma categoria nível de usuário basta que ele selecione a opção correspondente no sistema e realize a alteração pretendida.

Ref.	Descrição	Categoria	Prioridade
RF3	O sistema deve permitir a definição níveis de usuário, de forma a separar as funcionalidades permitidas a cada usuário.	Evidente	Alta
RF16	Uma configuração especifica deve ser realizada no momento de iniciar o sistema pela primeira vez no estabelecimento. Desta forma, deverão ser cadastrados pelo menos uma sala, um tipo de assento, uma atração, uma sessão, um funcionário, tipo de ingresso e níveis de usuário. Também deverá ser definido o horário de funcionamento do estabelecimento para restringir horários de cadastro das sessões.	Evidente	Alta