Relatório de Revisão

Mudança revisada: Issue #32 do GitHub.

Implementação do Processo: Segundo a rastreabilidade, o processo de solicitação e de aprovação foi feito de acordo.

Requisitos de Mudança: As alterações relacionadas as páginas de cadastro de funcionários, as anotações de validação na entidade Funcionario e ao FuncionarioController são necessárias para adequar a funcionalidade de cadastrar funcionários, antes usada como apoio às funcionalidades do segundo sprint, ao caso de uso de manter cadastro de funcionários atribuído ao terceiro sprint. Já as alterações no login controller são necessárias para implementar o login de admin para acesso às funções restritas do administrador, que seria o cadastro, alteração e exclusão de outros funcionários.

Testabilidade: Os casos de teste referenciados utilizando a ferramenta Selenium foram executados, e não foram encontradas discrepâncias quanto a sua implementação.

Conformidade: A mudança foi feita de acordo com o que estava definido no processo, com a testabilidade aprovada.

Documentação: A documentação referenciada foi alterada conforme o necessário.

Resultado de Auditoria: O código está presente e compilável como previsto.

Aprovação da implementação da mudança: Mudança foi aprovada e implementada conforme o devido.