Relatório de Verificação/Validação de Entrega

Projeto: SRVI
Responsável pela Elaboração: Yuri Matheus Dias Pereira
Função do Responsável: Equipe de Teste
E-mail do Responsável: yurimathe.yp@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
03/06/2015	1.0	Criação do relatório de V&V de Entrega do Sprint 2	Yuri Matheus Dias Pereira

Propósito
O propósito desse documento é o de relatar as não-conformidades encontradas na entrega do Software do sprint 2, quanto ao software executando nos navegadores especificados.
Relatório
A seguir estão dispostos os resultados da atividade de V&V realizada sobre os navegadores.

  1. Navegador Opera 30.0.1835.49
    1. Problemas
Problemas	Impacto
Na tela de cadastro de Filmes, as opções título e idioma estão com a caixa de escrita na sua direita, quando todos os outros itens estão com a caixa de escrita logo abaixo, sendo que obedece ao padrão na tela de cadastro de peças.	Baixo
Na opção de Data de Estreia, a caixa para selecionar a data está muito à direita de onde deveria estar, e o botão de calendário não está fazendo nada quando clicado, para cadastro de filmes ou de peça. No cadastro de peça também não está com a caixa de texto formatada como na do cadastro de filmes.	Baixo
Na página de cadastro de sessões de peça, a caixa de texto também está muito para a direita. O mesmo ocorre em alteração de sessão para filme e peça.	Baixo.

    1. Decisão
Os problemas relatados acima não tem um grande impacto na aplicação, e podem ser facilmente corrigidos, portanto serão implementados.

  1. Navegador Mozilla Firefox 38.0.1
    1. Problemas
Problemas	Impacto
Todas as páginas estão com “Acesso para Compra de Ingresso” logo abaixo de todos os menus, que está bem embaixo da página em outros navegadores.	Baixo
Na tela de cadastro de Filmes, as opções título e idioma estão com a caixa de escrita na sua direita, quando todos os outros itens estão com a caixa de escrita logo abaixo, sendo que obedece ao padrão na tela de cadastro de peças.	Baixo
Na opção de Data de Estreia, a caixa para selecionar a data está muito à direita de onde deveria estar, e o botão de calendário não está fazendo nada quando clicado, para cadastro de filmes ou de peça. No cadastro de peça também não está com a caixa de texto formatada como na do cadastro de filmes.	Baixo
Na página de cadastro de sessões de peça, a caixa de texto também está muito para a direita. O mesmo ocorre em alteração de sessão para filme e peça.	Baixo.
A funcionalidade de algumas caixas de texto de expansão, como na Sinopse em Cadastro de Filmes, não está expandindo para um lado, apenas para baixo.	Baixo.

    1. Decisão
Os problemas relatados acima não tem um grande impacto na aplicação, e podem ser facilmente corrigidos, portanto serão implementados.

  1. Navegador Google Chrome 44.0.2403.18 beta-m
    1. Problemas
Problemas	Impacto
Na tela de cadastro de Filmes, as opções título e idioma estão com a caixa de escrita na sua direita, quando todos os outros itens estão com a caixa de escrita logo abaixo, sendo que obedece ao padrão na tela de cadastro de peças.	Baixo
Na opção de Data de Estreia, a caixa para selecionar a data está muito à direita de onde deveria estar, e o botão de calendário não está fazendo nada quando clicado, para cadastro de filmes ou de peça. No cadastro de peça também não está com a caixa de texto formatada como na do cadastro de filmes.	Baixo
Na página de cadastro de sessões de peça, a caixa de texto também está muito para a direita. O mesmo ocorre em alteração de sessão para filme e peça.	Baixo.
A funcionalidade de algumas caixas de texto de expansão, como na Sinopse em Cadastro de Filmes, não está expandindo para um lado, apenas para baixo.	Baixo.

    1. Decisão
Os problemas relatados acima não tem um grande impacto na aplicação, e podem ser facilmente corrigidos, portanto serão implementados.

  1. Análise do .war
    1. Descrição
    Com um teste prévio do deploy da aplicação utilizando a ferramenta OpenShift, o site utilizado encontra-se com as funcionalidades funcionando corretamente, e não foram relatados problemas com esse deploy utilizando a ferramenta.
2. Referências
O documento de checklists de verificação e validação e o documento de rotina de testes manuais do código fonte foram utilizados como base para encontrar as não-conformidades relatas por este.

Interessados
Interessado	Comunicação
Gerente de Projeto	Confirmada.
Equipe de Desenvolvimento	Confirmada.
Gerência de configuração	Confirmada.