Informações Gerais
Data da reunião: 14/06/2015	Local: Hangout
Hora início: 20h00	Hora término: 21h00
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Gerente de Projeto/Scrum Master
Lucas de Assis	Membro do time de desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do time de desenvolvimento
Rafael Canêdo	Product Owner
Yuri Matheus	Membro do time de desenvolvimento
Marcos Vinícius	Gerente de Verificação e Validação
Guilherme Alves	Gerente de Configuração
Assuntos da Reunião
1 – Retrospectiva do Sprint 3; / 2 – Review do Sprint 3;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 20h. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi corrigido o processo de Verificação e Validação que estava muito lento. Agora as atividades estão fluindo rapidamente. / É necessário fazer algumas correções encontradas pelo processo de Verificação e Validação que não foram concluidas na sprint. / Foi renegociado o escopo com os interessados pelo projeto, foram retirados dois casos de uso: Manter cadastro de assento e Manter Cadastro de Níveis de Usuário. / Foram entregues todos os casos de uso planejados para o sprint 3. / A viabilidade do projeto foi reavaliada e uma nova versão do projeto com algumas alterações com relação ao MPS.BR foi produzido. O projeto continua viável e poderá ser concluído dentro do prazo e custo. / A reunião encerrou às 21h 15min.