Informações Gerais
Data da reunião: 05/05/2015	Local: Hangout
Hora início: 20h 30min	Hora término: 22h 00min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Scrum Master e Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas de Assis	Membro do Time de Desenvolvimento
Yuri Matheus Dias	Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do Time de Desenvolvimento
Rafael Canêdo	Membro do Time de Desenvolvimento
Assuntos da Reunião
1 – Sprint Planning 2; / 2 – Serão divididos as tarefas necessárias para construir os casos de uso; / 3 – Será estimado o tempo necessário para cada uma das tarefas;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 20h 30min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi discutido com a equipe os casos de uso que foram escolhidos para este sprint a partir do sprint planning 1. / Foram determinadas as principais atividades necessárias para a construção dos casos de uso escolhido e foram documentadas na ferramenta KanbanFlow. O relatório com estas atividades foi gerado pela ferramenta e se encontra no GitHub. / A reunião encerrou às 21h 40min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes.