Plano de Comunicação
###### Interessados do Projeto
No projeto do sistema de venda e reserva de ingressos nós temos os seguintes interessados pelo projeto: o Gerente de Projeto, o representante do cliente (que será representando pelo Product Owner) e a equipe de desenvolvimento.
###### Fases do Projeto
O Gerente de Projeto irá participar de todas as fases do projeto, de forma a controlar a comunicação do projeto, garantindo que todos da equipe e o cliente saibam quais são suas responsabilidades.
O Product Owner irá participar das reuniões de aprovação do plano de projeto e nas reuniões de sprint planning que serão realizadas antes dos sprints começarem.
A equipe de desenvolvimento irá participar das reuniões de sprint planning, e irá realizar as atividades referentes à executação do projeto.
Desta forma, o gerente de projeto deverá enviar os emails avisando das reuniões e atividades que devem ser realizadas para os emails especificados na seção abaixo.
###### Ferramentas e métodos utilizados
E-mail será a principal ferramenta utilizada para notificações, alertas e compartilhamento de informação em geral. As ferramentas auxiliares google groups e hangout serão utilizadas para facilitar a comunicação à distância e possibilitar reuniões não-presenciais. A lista de e-mails dos interessados, bem como seus papeis estão listados a seguir:
- Gerente de Projeto: daniel.olivervas@gmail.com
- Gerente de Configuração: guiars7@gmail.com
- Arquiteto de Software: lucasassis413@gmail.com
- Gerente de Qualidade: lucashenrique_fsa@gmail.com
- Gerente de Teste: marcosvribeirosilva@gmail.com
- Product Owner : rafaelcdmm@gmail.com
- Gerente de Manutenção: yurimathe.yp@gmail.com
O e-mail definido como padrão para notificações pertinentes à todos os membros da equipe de desenvolvimento é: projetosvri@googlegroups.com. Este endereço corresponde a lista de emails na qual os membros da equipe estão inscritos acima, de modo que todos os emails destinados a lista serão redirecionados para todos.
###### Gestão de mudança
As solicitações de mudança e relatórios de problema deverão ser enviadas por e-mail para o Gerente de Manutenção. Caso seja necessário, o cliente ou equipe pode solicitar ao gerente de projeto que envie o template de solicitação de mudança e relatório de problema. O uso de template de forma adequada é essencial para que a informação passada ao solicitar uma mudança seja completa e entendível. O assunto do email enviado deverá ser “[SVRI]-Solicitação de Mudança”, caso seja uma solicitação de mudança, e “[SVRI]-Relatório de Problema” caso seja um relatório de problema. E deverá ser enviado por anexo o template preenchido com o problema observado ou a mudança desejada.
###### Gerência de Reunião
As reuniões serão marcadas através de um e-mail enviado para o email da equipe de desenvolvimento do projeto (projetosvri@googlegroups.com). A pauta que será tratada na reunião será enviada para que os participantes saibam do que esta se trata. Também serão enviados os participantes que deverão comparecer nesta reunião. O assunto do email terá o prefixo [REUNIÃO] para que os membros da equipe possam identificá-lo.