Informações Gerais
Data da reunião: 04/05/2015	Local: Hangout
Hora início: 23h 15min	Hora término: 23h 35min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Gerente de Projeto/Scrum Master
Lucas de Asssis	Membro do time de desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do time de desenvolvimento
Rafael Canêdo	Product Owner
Yuri Matheus	Membro do time de desenvolvimento
Marcos Vinícius	Gerente de Verificação e Validação
Assuntos da Reunião
1 – Discussão sobre a alteração do cronograma. / 2 – Alteração do horário disponível para o projeto dos papéis. / 3 – Avaliação do Plano de Projeto.
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 23h 10min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi definido que o sprint 1 deverá ser adiado até o 20/05. Essa decisão foi tomada pelo atraso no planejamento (gerado pelo acidente de um membro da equipe), desenvolvimento por falta de experiência da equipe com as tecnologias e sobrecarga de atividades de Gerência de Verificação e Validação (somente um membro da equipe para as atividades não era suficiente). / As horas do Gerente de Verificação e Validação foram alteradas de 15 horas para 10 horas por problemas pessoais. Foi alocado um membro da equipe para auxiliar o gerente nas atividades de V&V. / Foi feita uma nova análise de viabilidade e como estávamos com exatamente 3 dias sobrando de acordo com o planejamento entre o final do sprint 2 e o começo do projeto 2 (usando o PMBOK) não foi identificado problema em adiar o sprint 1 em 3 dias. / O Plano de Projeto foi aprovado após esta avaliação. / A reunião encerrou às 23h 35min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes.