Relatório de Verificação/Validação de Construção

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
30/05/2015	1.0	Criação do relatório de V&V de construção	Marcos Vinicius
03/05/2015	2.0	Implementação do relatório de V&V de construção do 2º Sprint	Marcos Vinicius

Propósito
O propósito deste documento é o de relatar as não-conformidades encontradas no Código-Fonte do software do 2º sprint.
Relatório
A seguir estão relatados os resultados dos testes realizados com base no documento “Rotina de Teste Manual do Código Fonte” versão 2.0, feitos sobre o software em execução.
  1. Código Fonte
    1. Documentos
Para realizar os testes foram utilizados o código fonte do software e o software em execução em ambiente de testes.
    1. Problemas
Problemas	Impacto
Na atividade: Link “Gerenciar Sessões” / “Cadastrar Sessões” / “Sessões para peças”; o software está perdendo a configuração da posição e a máscara do componente de inserção de data e hora da sessão	Médio
Nas atividades: Link “Gerenciar Sessões” / “Cadastrar Sessões” / “Sessões para peças” / “Cadastrar sessões” e Link “Gerenciar Sessões” / “Cadastrar Sessões” / “Sessões para filmes” / “Cadastrar sessões”; o software não está testando a divergência de sala, data e hora das sessões para realizar o cadastro de uma nova seção, permitindo que o funcionário cadastre para a mesma sala, data e hora, duas sessões diferentes.	Alto
Nas atividades: Link “Gerenciar Sessões” / “Cadastrar Sessões” / “Sessões para filmes” e Link “Gerenciar Sessões” / “Cadastrar Sessões” / “Sessões para peças” / “Cadastrar sessões” o software está exibindo filme ou sessão, sem antes testar a existência dos pré-requisitos para o cadastro de uma nova sessão	Alto
Nos casos de teste do Cadastro de filme: o título está permitindo cadastro com apenas um caractere; idioma com apenas um caractere, não está realizando a validação das datas, cadastro com o modo de exibição com apenas um caractere, produtora com apenas um caractere	Alto
Nos casos de teste do Cadastro de peça: o título está permitindo cadastro com apenas um caractere; idioma com apenas um caractere, não está realizando a validação das datas, cadastro com o diretor com apenas um caractere.	Alto
Nos casos de teste de Cadastro de sessão o software não está validando a data de forma correta	Alto
Nos casos de teste de Cadastro de sala o software não está validando os campos de número de fileiras e número de colunas	Alto
Nos casos de teste de Cadastro de tipos de ingressos o software não está validando o campos: nome do tipo de ingresso e o preço	Alto

    1. Decisão
As não conformidades citadas acima serão solucionadas pela equipe de desenvolvimento em ordem decrescente de impacto.
Referências
O Documento Rotina de testes manual para código fonte V2.0 foi utilizado como base para encontrar as não-conformidades relatas por este.
Interessados

Interessado	Comunicação
Gerente de Projeto	Confirmada.
Equipe de Desenvolvimento	Confirmada.
Responsável pela arquitetura	Confirmada.