Documento de Falha (DAF) – Cadastro de tipos de ingressos

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
13/06/2015	1.0	Criação do DAF – Cadastro de tipos de ingressos	Marcos Vinicius
21/06/2015	2.0	Atualização do DAF – Cadastro de tipos de ingressos	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID da falha	15
Status	Fechada
Título	Documento de Falha – Cadastro de tipos de ingressos
Descrição	Nos casos de teste de Cadastro de tipos de ingressos o software não está validando o campos: nome do tipo de ingresso e o preço
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Google Chrome 43.0.2357.81 m
Gravidade	Alta
Análise	Não foi implementada a validação na página de cadastro, referente aos campos de nome e preço. Por isso, nomes estranhos estavam sendo permitidos e gerando problemas na compra de ingressos. O preço em um formato inadequado também estava gerando problemas na compra de ingressos.
Disposição	Encontrada e solucionada
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por	Lucas de Assis - Desenvolvedor
Data observada	03/06/2015
Data aberta	13/06/2015
Data fechada	21/06/2015
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte V2.0
Referência de Incidente	Não se aplica
Referência de Defeito	Página “cadastroTipoIngresso.jsp”
Referência de Falha	Documento de Falha – Cadastro de tipos de ingressos