Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Permitir que a opção de fazer logout do sistema seja acessada de qualquer página pelo usuário.

Tipo da Manutenção: Perfectiva, será adicionada uma funcionalidade para melhorar a usabilidade do sistema.

Criticidade: Baixo, por ser uma melhoria do sistema.

Tempo Estimado: 2h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: Alteração no arquivo de cabeçalho para adicionar a funcionalidade de logout, que só deve aparecer quando o usuário estiver logado no sistema. O cabeçalho que contem os itens: Atrações, Cadastrar-se, Fazer Login e Minhas Compras, deve ser substituído por outro contendo Atrações, Logout e Minhas Compras.
Arquivos modificados: cabecalho.jsp
Impacto da opção: Baixo, pois uma funcionalidade pequena será adicionada apenas para melhorar a usabilidade do sistema, e ela alterará apenas no cabeçalho do sistema.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada.

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.