Documento de Plano de Manutenção
Nome dos participantes:
Daniel de Oliveira Vasconcelos
Guilherme Alves
Lucas de Assis Rosa
Lucas Henrique N. de Oliveira
Marcos Vinícius
Rafael Canêdo Merebe
Yuri Matheus Dias Pereira

Nome do sistema: Sistema de Vendas e Reserva de Ingresso

Responsáveis:
Encarregado	Cargo
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Desenvolvedor
Guilherme Alves	Gerente de Configuração
Lucas de Assis	Desenvolvedor
Yuri Matheus Dias Pereira	Gerente de Manutenção/Desenvolvedor/Equipe de Teste
Marcos Vinícius	Gerente de Teste

Para realizar a análise de mudança, será formado o Comitê de Mudança, que será formado pelos responsáveis por cada área que será afetada pela mudança, que serão chamados pelo Gerente de Manutenção. Esse Comitê irá aprovar a mudança, se ela tiver um nível adequado e puder ser implementada. Caso contrário, se a mudança for de criticidade média ou baixa, o próprio Gerente de Manutenção pode aprovar essa mudança em nome do Comitê.

Análise de Recursos: Os recursos humanos, como tempo e estimativa dos membros da equipe disponíveis estão referenciados na seção 5 do Plano de Projeto.

Cronograma: As atividades de Manutenção serão iniciadas somente após a primeira baseline definida, e, a partir de então, serão feitas as atividades de manutenção para cada baseline definida. De acordo com o plano de projeto a primeira baseline será definida após o primeiro sprint. Com isso, as atividades de manutenção ocorrerão a partir do dia 18/05. Portanto, a partir desta data as mudanças relacionadas aos documentos que já foram aprovados e estão contidos na baseline deverão passar pelo processo de solicitação de mudanaça ou relatório de problema.

Estimativa de custos:
Os custos previstos, do tempo disponível da equipe, somente para a manutenção, representados em horas por semana são:
Análise de Problema ou Modificação e Selecão de Opção de Implementação- 5 horas
Implementação da Modificação - 10 horas
Revisar Manutenção e Realizar Testes - 5 horas.

Verificação de Manutenibilidade: Utilizando dos Requisitos de Manutenibilidade definidos no Documento de Objetos e Requisitos do sistema, temos que o sistema tem o resultado de uma boa manutenibilidade, pois:
Requisito	Adequação
RM01	O sistema foi feito com orientação aos componentes, como é evidenciado pela utilização do padrão Strategy, que permite que vários métodos de compra de ingresso sejam feitos com alterações minímas no sistema.
RM02	Com as divisões de objetos utilizadas, e pela definição dos diferentes pacotes e componentes do sistema temos que erros são fáceis de identificar, com as funcionalidades bem-definidas e contidas como definido.
RM03	Como mencionado, a utilização de padrões como Strategy consegue garantir que novas funcionalidades sejam rapidamente e facilmente implementadas, bem como a escolha do MVC, que faz com que novas páginas/funcionalidades sejam facilmente contidas e facilmente adicionadas.
RM04	Com a utilização da ferramenta de controle de versão, temos que a rastreabilidade e testes de regressão podem ser facilmente feitos a partir das diferentes versões do sistema, que serão geridas pela ferramenta Git.
RM05	Como evidenciado pelas atividades de Verificação e Validação, os componentes do sistema podem ser testados com relativa facilidade.
RM06	Este requisito é de responsabilidade da Equipe de Manutenção.

Requisitos de Transição: Para a transição do software para o ambiente de manutenção, precisaremos que o primeiro Sprint tenha sido concluído e que a baseline do final do Sprint tenha sido liberada. Após isso o processo de manutenção será devidamente feito. Para isso devemos ter o final do ciclo de desenvolvimento do projeto terminado, e a baseline testada e aprovada liberada.

Marcos de Transição: Como marco de transição temos as datas onde serão estabelecidas as baselines. Portanto, os marcos de transição são ao final de cada sprint, previstos para os dias 20/05, 03/05 e 14/06.

Comunicação e Armazenamento: As comunicações da manutenção seguirão as definições no Plano de Comunicação do projeto. Além disso, será utilizado a ferramenta do GitHub de Issue Tracker para documentar as mudanças específicas e poder organizar as mudanças feitas, aprovadas e rejeitadas, além de comunicar automaticamente para cada integrante do projeto cada mudança aberta.

Plano de Gerência de Configuração: A Gerência de Configuração na manutenção será feita de acordo com o Plano de Gerência de Configuração, com o controle de versão utilizando a ferramenta Git, e a ferramenta GitHub.