Relatório de Monitoramento

Verificação do planejamento com relação ao:

Cronograma: As atividades de planejamento do projeto estão levando bastante tempo por parte da equipe, mais do que o estimado. Portanto, as etapas de análise e design, contrução e entrega deverão ser muito bem coordenadas pela equipe para que possam ser realizadas dentro do cronograma. Porém,

Marcos de Projeto: O primeiro marco de projeto está marcado para o final do primeiro sprint que é no dia 17/05.

Comunicação: Todas as atividades estão sendo enviadas para os e-mails definidos no plano de comunicação, através da ferramenta KanbanFlow. Todos os membros do projeto foram cadastrados na ferramenta.

Riscos: Um dos integrantes da equipe sofreu um acidente de carro e precisou ficar afastado três dias. Porém, nenhum desvio significativo surgiu a partir disso. As atividades deste responsável ainda poderão ser concluídas no prazo determinado.

Custo: Não foram identificados desvios com relação ao planejamento dos custos do projeto. Até o presente momento, todos os envolvidos continuam com o número de horas disponíveis conforme o planejado.