Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: As alterações relacionadas as páginas de cadastro de funcionários, as anotações de validação na entidade Funcionario e ao FuncionarioController são necessárias para adequar a funcionalidade de cadastrar funcionários, antes usada como apoio às funcionalidades do segundo sprint, ao caso de uso de manter cadastro de funcionários atribuído ao terceiro sprint. Já as alterações no login controller são necessárias para implementar o login de admin para acesso às funções restritas do administrador, que seria o cadastro, alteração e exclusão de outros funcionários.

Tipo da Manutenção: Adaptativa.

Criticidade: Média, pois teremos que adaptar o sistema para uma coisa nova.

Tempo Estimado: 2h.

Custo estimado: Apenas uma pessoa, quem solicitou a mudança.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: 1 – É necessário mudar a entidade Funcionario, de modo que sejam colocadas anotações nos atributos para validação na JSP na hora dos cadastro.
2 – É necessário adicionar no cabeçalho de funcionários a opção para ter acesso a nova funcionalidade de gerenciar funcionários.
3 – Para realizar o login especifico de admin, necessita-se implementar no login controller que quando um funcionário administrador se loga no sistema como funcionário, ele se logue como administrador também. Também precisa-se alterar no interceptor de funcionários para controlar as páginas restritas ao administrador.
4 – O cadastro de funcionários precisa ser alterado, de modo que apenas funcionários com nível de acesso diferente de administrador possam ser cadastrados através da página de cadastro do sistema. Isso, para que o cadastro de administradores não seja feito por um usuário comum. Para isso, será preciso mudar a página JSP de cadastro e os métodos de cadastro no funcionário controller.
Arquivos modificados: Funcionario.java, FuncionarioController.java, LoginController.java, cadastroFuncionario.jsp e AutorizadorInterceptorFuncionarios.java.
Impacto da opção: Média, por adaptar o sistema e corrigir algumas coisas que poderiam ser melhores, além de melhorar a usabilidade do mesmo.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.