Informações Gerais
Data da reunião: 20/05/2015	Local: Sala 257 - INF
Hora início: 18h 05min	Hora término: 19h 00min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Gerente de Projeto/Scrum Master
Lucas de Asssis	Membro do time de desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do time de desenvolvimento
Rafael Canêdo	Product Owner
Yuri Matheus	Membro do time de desenvolvimento
Marcos Vinícius	Gerente de Verificação e Validação
Assuntos da Reunião
1 – Retrospectiva do Sprint 1; / 2 – Review do Sprint 1;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 18h 10min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi discutido sobre a comunicação entre a equipe no Sprint 1, assim como o uso do e-mail para relato de atividades finalizadas do projeto, de modo que é preciso melhorar a coordenação entre os integrantes do projeto, para que as atividades possam ocorrer de maneira mais ágil. Em relação ao cronograma para o Sprint 1, foi discutido que adiar o final do Sprint 1 foi necessário, embora a redução de escopo para entregar no dia 18/05/2015, seria uma boa alternativa. Foi visto que as atividades de V&V consumiram um esforço maior que o esperado e, portanto, mais um integrante foi alocado para o processo. A V&V de cada artefato após o final das respectivas etapas foi adequadamente aplicada, apesar da V&V de código-fonte não ter sido realizada até o final do Sprint 1 devido ao não encerramento do caso de uso Comprar Ingresso; / Durante o Sprint 1, foram desenvolvidos completamente os casos de uso Realizar Cadastro de Usuário e Fazer Login. O caso de uso de Comprar Ingresso foi parcialmente desenvolvido, faltando implementar a parte referente ao requisito de realizar pagamento. Grande parte da estrutura necessária (classes, diagrama) para implementar os casos de uso posteriores, já foi desenvolvida. Resumindo, o sistema atual permite o cadastro de um cliente, a escolha de uma atração por ele, uma sessão e a escolha de assento. / A reunião encerrou às 19h 00min.