Informações Gerais
Data da reunião: 21/05/2015	Local: Reuni - UFG
Hora início: 20h 00min	Hora término: 20h 30min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Scrum Master
Rafael Canêdo Moraes Mereb	Product Owner
Assuntos da Reunião
1 – Sprint Planning 1 do Sprint 2;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 19h 50min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi discutida a situação do caso de uso Comprar Ingresso do primeiro Sprint; / Foram definidos os casos de uso para o segundo Sprint. São eles: Manter Cadastro de Salas, Manter Cadastro de Atração, Manter Cadastro de Sessão, Manter Cadastro de Tipo de Ingresso. Além disso, o caso de uso Comprar Ingresso será finalizado. / A próxima reunião ficou agendada para o dia 21/05/2015, quinta-feira, das 22h 30min às 23h 59min. / A reunião encerrou às 20h 35min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções, ajustes e fineza, contatar a equipe de projeto para os ajustes.