Informações Gerais
Data da reunião: 21/05/2015	Local: Hangout
Hora início: 22h 30min	Hora término: 23h 59min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Scrum Master e Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas de Assis	Membro do Time de Desenvolvimento
Yuri Matheus Dias	Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do Time de Desenvolvimento
Rafael Canêdo	Membro do Time de Desenvolvimento
Assuntos da Reunião
1 – Sprint Planning 2 do Sprint 2; / 2 – As subtarefas para implementar os casos de uso escolhidos para o segundo Sprint; / 3 – Estimativa de custo para cada caso de uso do segundo Sprint.
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 22h 40min. / Segue abaixo relato da reunião: / Os casos de uso escolhidos para o Sprint 2 no Sprint Planning 1 foram discutidos e analisados; / As principais atividades necessárias para desenvolver os casos de uso do Sprint 2 foram elucidadas e documentadas na ferramenta KanbanFlow. O relatório das atividades foi gerado e se encontra no repositório do projeto no GitHub; / Planning Poker foi realizado utilizando a estimativa de pontos de caso de uso. / Tipo de Ator Peso / Administrador 1 / Funcionário 2 / Cliente 3 / Tipo de Caso de Uso Número de Transações Peso / Simples Até 3 1 / Médio 4 a 7 2 / Complexo 7 ou mais 3 / Entende-se por transação como uma série de processos que deve ser executados como um conjunto, por exemplo mostrar informações de um cliente na tela (é necessário fazer uma pesquisa no banco de dados e exibir essas informações) contam como uma transação. / Para cada caso de uso que será desenvolvido nesse sprint, foi dado um valor em peso, somando o peso do tipo de Caso de Uso com o ator que utiliza o caso de uso, chegamos na seguinte tabela: / Nome Caso de Uso Tipo De Caso de Uso Tipo de Ator Peso Total Horas / Manter Cadastro de Salas Médio Funcionário 4 12 / Manter Cadastro de Atração Simples Funcionário 3 9 / Manter Cadastro de Sessão Médio Funcionário 4 12 / Manter Cadastro de Tipo de Ingresso Simples Funcionário 3 9 / Para cálculo de horas utilizamos uma adaptação do método do Karner (criador da estimativa por casos de uso), em que analisamos e chegamos que cada ponto de caso de uso levaria em média 3 horas. / A reunião encerrou às 00h 25min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes.