Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Adequação ao MPS.BR e redução de redundância, seguindo especificações pedidas pela professora Adriana, alterando o Plano de Projeto, Plano de Gerência de Configuração e planilha de Gerenciamento de Riscos.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa.

Tempo Estimado: 2h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: 1 – É necessário especificar no Plano de Gerência de Configuração onde estarão os documentos definidos na EAP dentro da hierarquia de itens de configuração, além de definir o nível de controle de cada um dos artefatos da pasta (armazenamento, versionamento) e alterar o texto da seção 2 do documento de GCS retirando a referência para a seção 5.2 do plano de projeto.

2 – Na seção de recursos tecnológicos do plano de projeto fazer uma referência para a seção 2 do plano de gerência de configuração.

3 – Na seção de papéis é necessário informar que o Product Owner é o fornecedor de requisitos.

4 – Além disso, é necessário alterar no plano de projeto na seção de viabilidade uma explicação dizendo que a aprovação do plano foi feita seguindo os critérios de avaliação de requisitos que se encontram no processo de Gerência de Requisitos e colocar explicitamente que o Product Owner aprovou estes requisitos.

5 – Com esse mesmo foco, é necessário retirar as abas de Mitigação e Plano de Contingência o template de gerenciamento de Riscos na definição do processo, pois seria um overhead desnecessário para a Gerência de Projeto, sendo que não é necessário tais tratamentos para seguir o nível G do MPS.BR.

6 – Na planilha de Gerenciamento de Riscos adicionar um texto dizendo que todos os riscos do projeto, independentemente de sua prioridade serão monitorados semanalmente seguindo a política definida pelo processo de Gerência de Projeto.
Arquivos modificados: Plano de Gerência de Configuração, Plano de Projeto e planilha de Gerenciamento de Riscos.
Impacto da opção: Baixo, apenas algumas definições serão modificadas para garantir a adequação ao MPS.BR.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.