Plano de Verificação/Validação

UFG

Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos – SVRI

Versão 4.0

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
11/05/2015	1.0	Criação do plano de Verificação e Validação	Marcos Vinicius R. Silva
17/05/2015	2.0	Replanejamento do Plano de Verificação e Validação	Yuri Matheus Dias Pereira
02/06/2015	3.0	Plano de Verificação e Validação para o Sprint 2	Yuri Matheus Dias Pereira
04/06/2015	4.0	Plano de Verificação e Validação para o Sprint 3	Yuri Matheus Dias Pereira
17/06/15	5.0	Correção do plano perante avaliação do docente.	Marcos Vinicius R. Silva

Objetivo
Definições, Acrônimos e Abreviações
Referências
Itens Alvo de Verificação/Validação
Estratégias de Verificação/Validação
Estratégia para Verificar e Validar Requisitos
Estratégia para verificar e validar Design Arquitetural
Estratégia para verificar e validar Código Fonte
Estratégia para verificar e validar a Instalação
Estratégia para verificar e validar de Manutenção
Papéis e Responsabilidades
Materiais de Apoio
Cronograma

Objetivo
Este plano tem por objetivo documentar o planejamento do processo de Verificação e Validação do sistema SVRI.
Definições, Acrônimos e Abreviações
- Baseline: Conjunto de produtos/artefatos e suas versões, aprovados após uma revisão, que servem como base de desenvolvimento futuro;
- V&V: Verificação e Validação;
- Instalação e Checkout: A parte do ciclo de vida destinada a passagem do software do ambiente de desenvolvimento para a colocação do software em ambiente de uso;
- Checklist: Lista de atributos/itens a serem levados em consideração para se realizar uma determinada análise;
- Anomalia: Qualquer anormalidade, irregularidade, discrepância, inconsistência de um resultado diante do esperado;
- EAP: Estrutura Analítica de Projeto;
- Walkthrough: Técnica Informal de Verificação para encontrar defeitos nos artefatos. A técnica propõe que o autor do artefato passe e explique ele aos participantes da reunião para que eles possam obter um entendimento comum;
- Defeito: Imperfeição ou deficiência em um produto de trabalho, de modo que ele não supre os requisitos ou especificações e precisa ser reparado ou substituído;
Referências
- Documento de Arquitetura de Software;
- Diagrama de Classes;
- EAP;
- Documento de Checklists de Verificação e Validação;
- Plano de Gerência de Configuração;
Itens Alvo de Verificação/Validação
Os alvos de V&V são os artefatos gerados pela equipe de análise e design, construção e instalação, conforme especificado na EAP.
Estratégias de Verificação/Validação
As estratégias de testes adotados no SVRI são descritas nas seções subsequentes. Para cada método de Verificação/Validação, anexar neste plano os documentos/materiais utilizados.
  1. Estratégia para Verificar e Validar Requisitos
Objetivo da Método:	Analisar e Verificar a conformidade dos requisitos
Procedimento:	Verificar Consistência; / Verificar a clareza dos requisitos; / Avaliar a testabilidade; / Verificar a adequação dos requisitos; / Recomendações;
Ferramentas Necessárias:	Apache OpenOffice
Critérios de Êxito:	Os Requisitos devem: / Possuir consistência Interna ou Externa; / Ser claros e entendíveis; / Possuir testes viáveis; / Ser adequado ao cliente;
Considerações Especiais:	Não se aplica
Tempo	5 Horas
Materiais	EAP e Documento de EOR - SVRI

  1. Estratégia para verificar e validar Design Arquitetural

Objetivo da Método:	Analisar se a Arquitetura foi implementada de forma correta e de acordo com os padrões arquiteturais.
Procedimento:	Verificar adequação com os requisitos; / Definir funcionalidades de interface; / Convenções estabelecidas; / Gerar a rastreabilidade de requisitos; / Verificar a Estrutura e Interfaces; / Análise de Lógica; / Análise de performance; / Verificação e Tratamento de erros e recuperação; / Testabilidade e Estabilidade; / Coesão e Acoplamento;
Ferramentas Necessárias:	Apache OpenOffice e Ferramentas de edição de documentos do Google.
Critérios de Êxito:	O Design Arquitetural deve: / Possuir consistência com os requisitos; / Possuir boa documentação; / Ser implementado de acordo com as decisões dos requisitos gerais do processo; / Não possuir especificações ambíguas; / Descrever claramente as decisões as transformações necessárias; / Possuir boa documentação de dependências; / Descrever claramente os fatores humanos em funções de interface de usuário; / Possuir restrições adequadas a recursos físicos; / Seguir notações e convenções estabelecidas;
Considerações Especiais:	Não se aplica.
Tempo	5 Horas;
Materiais	EAP, Documento de Checklists de Verificação e Validação, Documento de Arquitetura de Software e Diagrama de Classes.

  1. Estratégia para verificar e validar Código Fonte

Objetivo da Método:	Analisar a implementação do produto para atestar conformidade com os Requisitos Especificados.
Procedimento:	Verificar estrutura; / Verificar documentação; / Convenções de variáveis; / Verificação de operações aritméticas; / Verificação de laços e caminhos; / Verificação dos dados;
Ferramentas Necessárias:	Editores de texto, navegador web e ferramenta Eclipse para visualizar o código-fonte.
Critérios de Êxito:	O Código-Fonte deve: / Implementar adequadamente o design; / Estar de acordo com padrões de codificação pertinentes; / Estar bem estruturado; / Não possuir procedimentos/métodos não acessados, desnecessários; / Não possuir códigos que já são disponibilizado por bibliotecas da linguagem; / Não possuir códigos redundantes ou repetitivos; / Possuir uma forma eficiente de persistência; / Não possuir métodos complexos que necessitem de reestruturação ou divisão em rotinas; / Possuir documentação e comentários ao longo de todo código fonte; / Possuir documentação e comentários conexos com o código; / Possuir variáveis com nomes consistentes, claros e entendíveis; / Não possuir variáveis que não são utilizadas; / Realizar testes de restrições de operações matemáticas; / Possuir documentação de laços, recursividades, claras e objetivas; / As estruturas de condições múltiplas devem possuir casos default; / Possuir testes condicionais simples, não havendo testes que possam ser realizados fora de uma rotina de teste condicionais; / Realizar testes com dados corretos; / Possuir rotinas de expressão de erros; / Possuir rotinas de limite de tempo para rotinas; / Checar a existência, e o domínio dos dados; / Destruir todos objetos criados em runtime;
Considerações Especiais:	Não se aplica.
Tempo	15 Horas;
Materiais	Código Fonte, Documentação do Código Fonte e Documento de Checklists.

  1. Estratégia para verificar e validar a Instalação

Objetivo da Método:	Certificar que o produto executará de forma correta no ambiente do cliente.
Procedimento:	Configuração do ambiente; / Realizar o checkout de instrução;
Ferramentas Necessárias:	Navegador Web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
Critérios de Êxito:	A Instalação deve: / Possuir todas dependências para que o sistema opere corretamente no ambiente do cliente; / Possuir parâmetros de dependências configurados; / Possuir uma release limpa para instalação; / Estar com todos os softwares de debug e testes eliminados; / Instalar o Software correspondente a V&V; / Possuir um software que foram realizados todos os devidos testes; / Estar com o ambiente do cliente limpo de vírus e arquivos temporários; / Possuir o documento de problemas conhecidos; / Possuir um arquivo “README”; / Estar com o software e o banco de dados inicializados como especificado;
Considerações Especiais:	Não se aplica
Tempo	3 Horas
Materiais	Ambiente real do cliente e Release do produto.

  1. Estratégia para verificar e validar de Manutenção

Objetivo da Método:	Verificar e Validar que a manutenção ocorrerá de acordo com as especificações de manutenção.
Procedimento:	Verificar a origem da modificação; / Analisar documentação; / Verificação aprovação; / Verificar Implementação da modificação; / Verificar a instalação da modificação.
Ferramentas Necessárias:	Apache OpenOffice, GitHub e Navegadores.
Critérios de Êxito:	Sistema operando de acordo com as mudanças aprovadas.
Considerações Especiais:	A manutenção deve: / Possuir documentação de origem da modificação e especificações da modificação; / Possuir boa documentação a respeito das dependências afetadas; / Estar aprovada pela gerência de manutenção; / Possuir o documento de CheckList de Código Fonte; / Possuir o documento de CheckList de instalação;
Tempo	3 Horas
Materiais	Ambiente do cliente, Release do produto e Navegadores.

Papéis e Responsabilidades
Os papéis estão descritos de acordo com o Plano de Projeto. As responsabilidades específicas estão definidas abaixo:

Nº	Função	Responsabilidade
01	Gerente de Projeto	Daniel de Oliveira Vasconcelos
02	Líder de Testes	Marcos Vinicius Ribeiro Silva
03	Equipe de Testes	Yuri Matheus Dias Pereira

Materiais de Apoio
Selenium: O Selenium é um framework de código aberto, lançado sob a licença Apache 2.0 para realizar testes de software portátil para aplicações web. Fornece uma ferramenta de gravação / reprodução para a criação de testes sem aprender uma linguagem de script de teste. Ele também fornece uma linguagem específica de domínio de teste (Selenese) para escrever os testes em uma série de linguagens de programação populares, incluindo Java, C #, Groovy, Perl, PHP, Python e Ruby.
Cronograma
Segue o cronograma das atividades de V&V, com a atividade especificada de cada sprint, com a estimativa da data em que cada uma das etapas necessárias será terminada:

Atividade	Data estimada
V&V de Requisitos, Sprint 3	06/06/2015, final da etapa de requisitos.
V&V de Design Arquitetural, Sprint 3	06/06/2015, resultados entregues da etapa de design.
V&V de Código Fonte, Sprint 3	12/06/2015, estimada entrega dos produtos da etapa de desenvolvimento.
V&V de Instalação e Checkout, Sprint 3	13/06/2015, estimado final do Sprint 3
V&V de Manutenção, Sprint 3	20/06/2015, resultados entregues das atividades de manutenção