Informações Gerais
Data da reunião: 01/06/2015	Local: Sala 154 - INF
Hora início: 18h 50min	Hora término: 20h 00min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Gerente de Projeto/Scrum Master
Lucas de Asssis	Membro do time de desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do time de desenvolvimento
Rafael Canêdo	Product Owner
Yuri Matheus	Membro do time de desenvolvimento
Marcos Vinícius	Gerente de Verificação e Validação
Adriana de Souza	Stakeholder
Assuntos da Reunião
1 – Discussão sobre os resultados obtidos com o projeto até o momento. / 2 – Adição de um novo sprint no projeto
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 18h 50min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi apresentado o que foi obtido e quais foram as lições aprendidas com o projeto até o presente momento. / A equipe de desenvolvimento apresentou suas dificuldades em executar os processos do MPS.BR, argumentando que a quantidade de documentos necessários para atendimento do MPS.BR não funcionou muito bem com a metodologia do Scrum até agora. / Foi decidido que um terceiro sprint será adicionado a este projeto seguindo a metodologia Scrum com MPS.BR para que a equipe possa continuar a aprender com a execução do projeto. Sendo assim, mudanças no planejamento são necessárias e serão feitas através de uma solicitação de mudança. / A reunião encerrou às 20h 00min.