UFG

Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos - SVRI

Plano de Gerenciamento de Configuração

Versão 1.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
04/05/2015	1.0	Terminado o Plano de Gerencimaneto da Configuração e liberado para a primeira versão.	Guilherme Alves

Plano de Gerenciamento de Configuração
###### 1. Introdução
###### 1.1 Finalidade
A finalidade do plano é projetar um padrão a ser utilizado pela equipe para aumentar o controle do produto durante o ciclo de vida do software.

###### 1.2 Escopo
Este documento define o plano de gerenciamento de configuração para atuar no sistema SVRI – Sistema de Vendas e Reservas de Ingressos, que faz parte do projeto integrador das disciplinas de quinto período do curso de Engenharia de Software, da Universidade Federal de Goiás.
Este documento contém um detalhamento dos recursos utilizados de ferramentas e pessoas que atuam no projeto, bem como suas responsabilidades sobre a configuração.

###### 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
SVRI	Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos
EAP	Estrutura Analítica de Projeto
Baseline	Conjunto de artefatos aprovados agrupados em uma determinada versão em um determinado instante de tempo
Release	Lançamento de uma versão executável do sistema, contendo um conjunto de funcionalidades
GC	Gerência de Configuração

###### 2. Ferramentas, Responsabilidades, Ambiente e Infra-estrutura de Configuração de Software
As ferramentas, responsabilidades, ambiente e infra-estrutura utilizados no projeto são:

Ferramenta	Versão
Eclipse	Luna 4.4.2, versão JavaEE Developers
Java	SDK 8.0
Apache Tomcat	8.0.21
LibreOffice	4.0.3.3
Git	1.8.4
Astah Community	6.9.0
OpenOffice	4.1.1

As ferramentas que não estão referenciadas neste documento são as utilizadas por via Web, portanto a sua versão utilizada sempre será a última disponível, como é o caso do Google Drive e Google Docs.

###### 3. O Programa de Gerenciamento de Configuração

###### 3.1 Identificação da Configuração
###### 3.1.1 Métodos de Identificação
Todos os artefatos contidos no repositório de gerência de configuração serão nomeados da seguinte maneira: <nome do artefato> <versão>.<extensão>
Por exemplo, a primeira versão de um documento de plano de projeto ficaria como “plano-de-projeto.doc”, sem as aspas. As exceções serão no caso de código fonte, onde apenas o executável do software como um todo teria uma identificação de versão no nome, seguindo o modelo estabelecido.
A versão contida no título deve corresponder a versão determinada dentro do artefato (caso possua um campo de versão).

###### 3.1.2 Baselines do Projeto
Haverá uma baseline inicial de projeto contendo a Especificação de Objetivos e Requisitos aprovada para o projeto. As demais baselines ocorrerão ao final de cada sprint. Os Itens de Configuração que serão lançados no final de cada sprint seguindo o cronograma do Plano de Projeto estarão especificados no documento EAP que está contido no Plano de Projeto, incluindo executáveis do software relacionado. Os itens de configuração estarão dentro das pastas da seguinte forma:
Plano de Manutenção - 1.03 - Manutenção de Software
Plano de Verificação e Validação – 1.05 - Verificação e Validação
Plano de Qualidade – 1.04 – Qualidade de Software
Plano de Gerência de Configuração – 1.02 – Gerencia de Projeto de Software
Documento de Arquitetura de Software -2.02.01 – Arquitetura de Software
Diagrama de Classes – 2.02.02 – Design Detalhado
Relatório de Verificaçao e Validação – 1.05 – Verificação e Validação
Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos – 2.01 - Requisitos
Código Fonte - 2.03-Código-Fonte
Códigos de Teste - 1.05 – Verificação e Validação
Primeira baseline – Releases da ferramenta GitHub
Relatório de Monitoramento de Projeto - 1.02 – Gerencia de Projeto de Software
Primeira release do sistema - 2.04-Implantação

Os itens de configuração de software serão tratados de formas diferentes, alguns serão	somente armazenados enquanto outros serão versionados.
Plano de Manutenção - Versionamento
Plano de Verificação e Validação – Versionamento
Plano de Qualidade – Versionamento
Plano de Gerência de Configuração – Versionamento
Documento de Arquitetura de Software - Versionamento
Diagrama de Classes – Versionamento
Relatório de Verificaçao e Validação – Armazenamento
Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos – Versionamento
Código Fonte – 2.03-Código-Fonte – Armazenamento
Códigos de Teste - Armazenamento
Primeira baseline – Releases da ferramenta GitHub
Relatório de Monitoramento de Projeto - Armazenamento
Primeira release do sistema - 2.04-Implantação – Versionamento

###### 3.2 Controle de Configuração e Mudança
###### 3.2.1 Processamento e Aprovação de Solicitações de Mudança
O processo de Configuração e Mudança será feito de acordo com o definido no Processo de Manutenção.

###### 3.2.2 Comitê de Controle de Mudança (CCB)
O comitê será formado segundo o Processo de Manutenção, sendo que o comitê de cada mudança será formado pelos interessados que são afetados por essa mudança.

###### 3.3 Estimativa do Status de Configuração
###### 3.3.1 Processo de Armazenamento de Mídia e Liberação do Projeto
O Projeto e seus backups serão mantidos nos repositórios do GitHub e armazenados em disco rígido do gerente de configuração no final de cada baseline.
Os Itens de Configuração estarão organizados na pasta trunk segundo a hierarquia de pastas abaixo:

1-Gerência
1.01-Cronograma e Atas de Reunião
1.02-Gerência de Projeto de Sofware
1.02.01-Scrum
1.02.02-PMBOK
1.03-Manutenção de Software
1.04-Qualidade de Software
1.05-Verificação e Validação
2-Projeto
2.01-Requisitos
2.02-Design
2.02.01-Arquitetura de Software
2.02.02-Design Detalhado
2.03-Código-Fonte
2.04-Implantação
3-Diversos
3.01-Bibliografia
3.02-Apresentações

###### 3.3.2 Relatórios e Auditorias
###### Os Relatórios e Auditorias serão feitos pela Garantia de Qualidade para garantir a qualidade da Gerência de Configuração, e as suas auditorias também.
###### 4. Marcos
Os marcos do projeto estão descritos na seção 4.2 do plano de projeto. O plano de GCS deve ser atualizado antes do início do próximo sprint do projeto.