Documentação Não Conformidade
Identificação Não Conformidade	0001
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Não adequação ao processo de verificação e validação devido à ausência dos relatórios de verificação e validação das fases de construção e entrega.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Realizar o mais rápido possível o relatório de verificação e validação das fases de construção e entrega.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	27/05/2015

Identificação Não Conformidade	0002
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Não foram feitos testes ao final da fase de construção.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Aplicar os testes nos artefatos produzidos na fase de construção.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	28/05/2015

Identificação Não Conformidade	0003
Setor Responsável	Equipe de Desenvolvimento
Descrição da Não Conformidade	A primeira release do sistema não foi feita.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Sanar as pendências encontradas em outras não conformidades e realizar a primeira release do sistema e comunicar aos interessados.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Todos os interessados.
Data da Notificação	28/05/2015