UFG

Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos - SVRI

Plano de Gerenciamento de Configuração

Versão 1.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
01/07/2015	1.0	Terminado o Plano de Gerenciamento da Configuração de acordo com o PMBOK	Yuri Matheus Dias Pereira

Plano de Gerenciamento de Configuração

Índice
1.	Introdução
1.1 Finalidade
1.2 Escopo
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
2. Gerenciamento de Configuração de Software
3. O Programa de Gerenciamento de Configuração
3.1 Identificação da Configuração
3.1.1 Métodos de Identificação
3.1.2 Baselines do Projeto
3.1.3 Itens de configuração do Projeto
3.2 Controle de Configuração e Mudança
3.2.1 Processamento e Aprovação de Solicitações de Mudança
3.2.2 Comitê de Controle de Mudança (CCB)
3.3 Estimativa do Status de Configuração
3.3.1 Processo de Armazenamento de Mídia e Liberação do Projeto
3.3.2 Relatórios e Auditorias
4. Marcos

###### 1. Introdução
1.1 Finalidade
A finalidade do plano é projetar um padrão a ser utilizado pela equipe para aumentar o controle do produto durante o ciclo de vida do software.

1.2 Escopo
Este documento define o plano de gerenciamento de configuração para atuar no sistema SVRI – Sistema de Vendas e Reservas de Ingressos, que faz parte do projeto integrador das disciplinas de quinto período do curso de Engenharia de Software, da Universidade Federal de Goiás.
Este documento contém um detalhamento dos recursos utilizados de ferramentas e pessoas que atuam no projeto, bem como suas responsabilidades sobre a configuração.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
SVRI	Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos
EAP	Estrutura Analítica de Projeto
Baseline	Conjunto de artefatos aprovados agrupados em uma determinada versão em um determinado instante de tempo
Release	Lançamento de uma versão executável do sistema, contendo um conjunto de funcionalidades
GC	Gerência de Configuração

2. Ferramentas, Ambiente e Infra-estrutura de Configuração de Software.

2.1 Ferramentas utilizadas
As ferramentas, responsabilidades, ambiente e infra-estrutura utilizados no projeto são:

Ferramenta	Versão
Eclipse	Luna 4.4.2, versão JavaEE Developers
Java	SDK 8.0
Apache Tomcat	8.0.21
LibreOffice	4.0.3.3
Git	1.8.4
Astah Community	6.9.0
OpenOffice	4.1.1

As ferramentas que não estão referenciadas neste documento são as utilizadas por via Web, portanto a sua versão utilizada sempre será a última disponível, como é o caso do Google Drive e Google Docs.

2.2 Requisitos de sistema
Para a execução das ferramentas de desenvolvimento, recomenda se:
RAM	2gb ou superior.
Armazenamento	2gb livre.
Sistema Operacional	Windows 7 ou superior, Linux.
Processador	x86 multicore.

###### 3. O Programa de Gerenciamento de Configuração

3.1 Identificação da Configuração

3.1.1 Métodos de Identificação
Todos os artefatos versionados contidos no repositório de gerência de configuração serão nomeados da seguinte maneira: <nome do artefato> <versão>.<extensão>
Por exemplo, a primeira versão de um documento de plano de projeto ficaria como “plano-de-projeto.doc”, sem as aspas. As exceções serão no caso de código fonte, onde apenas o executável do software como um todo teria uma identificação de versão no nome, seguindo o modelo estabelecido.
A versão contida no título deve corresponder a versão determinada dentro do artefato (caso possua um campo de versão).

3.1.2 Baselines do Projeto
.As baselines ocorrerão como especificado no Plano de Projeto, na EAP.. Os Itens de Configuração que serão lançados no final de cada sprint seguindo o cronograma do Plano de Projeto estarão especificados no documento EAP que está contido no Plano de Projeto, incluindo executáveis do software relacionado.

3.1.3 Itens de Configuração do Projeto
Os itens de configuração estarão referenciados na EAP, dentro do Plano de Projeto do sistema.

###### 3.2 Controle de Configuração e Mudança

3.2.1 Processamento e Aprovação de Solicitações de Mudança
O processo de Configuração e Mudança será feito de acordo com o definido no Plano de Projeto e no Processo de Manutenção.
3.2.2 Comitê de Controle de Mudança (CCB)
O comitê será formado segundo o Processo de Manutenção, sendo que o comitê de cada mudança será formado pelos interessados que são afetados por essa mudança.

###### 3.3 Estimativa do Status de Configuração
3.3.1 Processo de Armazenamento de Mídia e Liberação do Projeto

O Projeto e seus backups serão mantidos nos repositórios do GitHub e armazenados em disco rígido do gerente de configuração no final de cada baseline.
Os Itens de Configuração estarão organizados na pasta trunk segundo a hierarquia de pastas abaixo:

1-Gerência
1.01-Cronograma e Atas de Reunião
1.02-Gerência de Projeto de Sofware
1.02.01-Scrum
1.02.02-PMBOK
1.03-Manutenção de Software
1.03.1-Análises de Impacto
1.03.2-Solicitações de Mudança
1.03.3-Documentos de Falha e Anomalias
1.04-Qualidade de Software
1.05-Verificação e Validação
2-Projeto
2.01-Requisitos
2.02-Design
2.02.01-Arquitetura de Software
2.02.02-Design Detalhado
2.03-Código-Fonte
2.04-Implantação
3-Diversos
3.01-Bibliografia
3.02-Apresentações

3.3.2 Relatórios e Auditorias
As auditorias de Configuração se encontram no diretório 1.02.
Os relatórios de qualidade serão feitas pela garantia de qualidade, e se encontram no diretório 1.04

###### 4. Marcos
Os marcos do projeto estão descritos na seção 4.2 do plano de projeto. O plano de GCS deve ser atualizado antes do início do próximo sprint do projeto.