Informações Gerais
Data da reunião: 29/06/2015	Local: Hangout
Hora início: 19h 00min	Hora término: 20h 30min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Scrum Master e Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas de Assis Rosa	Membro do Time de Desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do Time de Desenvolvimento
Assuntos da Reunião
1 – Sprint Planning 2 do PMBOK; / 2 – As subtarefas para implementar os casos de uso escolhidos para o PMBOK; / 3 – Estimativa de custo para cada caso de uso do PMBOK.
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 18h 45min. / Segue abaixo relato da reunião: / Os casos de uso escolhidos para o PMBOK no Sprint Planning 1 foram discutidos e analisados; / As principais atividades necessárias para desenvolver os casos de uso do PMBOK foram elucidadas e documentadas na ferramenta KanbanFlow. O relatório das atividades foi gerado e se encontra no repositório do projeto no GitHub. / Planning Poker foi realizado utilizando a estimativa de pontos de caso de uso, já utilizada no projeto anterior. / Tipo de Ator Peso / Administrador 1 / Funcionário 2 / Cliente 3 / Tipo de Caso de Uso Número de Transações Peso / Simples Até 3 1 / Médio 4 a 7 2 / Complexo 7 ou mais 3 / Entende-se por transação como uma série de processos que deve ser executados como um conjunto, por exemplo mostrar informações de um cliente na tela (é necessário fazer uma pesquisa no banco de dados e exibir essas informações) contam como uma transação. / Para cada caso de uso que será desenvolvido, foi dado um valor em peso, somando o peso do tipo de Caso de Uso com o ator que utiliza o caso de uso, chegamos na seguinte tabela: / Transações para os casos de uso: / Gerar Links Para as Páginas: / 1 - exibir uma mensagem para o usuário com o link da página (caminho url) da atração recém-cadastrada / Cancelar Compra: / 1- Mostrar uma opção de cancelamento da compra. / 2 – Obter o id da compra e solicitar cancelamento via API pagseguro. / 3 – Receber resposta da API e proceder com o cancelamento da compra. / 4 – Remover registro da compra no banco de dados e mostrar para o usuário o status final. / Nome Caso de Uso Tipo De Caso de Uso Tipo de Ator Peso Total Horas / Gerar Links Para as Páginas Simples Funcionário 3 9 / Cancelar Compra Médio Cliente 5 15 / Para cálculo de horas utilizamos uma adaptação do método do Karner (criador da estimativa por casos de uso), em que analisamos e chegamos que cada ponto de caso de uso levaria em média 3 horas (levando em conta o histórico da equipe nos último projeto). / . / A reunião encerrou às 19h 30min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes.