Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Necessário alterar os métodos para armazenar e buscar corretamente os assentos ocupados e inválidos dentro de Sessao, assim como escolherLugar que precisa buscar as informações de assentosInvalidos. Também alteração no método buscaPorCliente para adequação da sua consulta.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Médio.

Tempo Estimado: 1h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: Alteração direta para utilizar os dados reais ao invés dos dados simulados para conseguir terminar o método, acessando essas informações diretamente do banco de dados. E em buscaPorCliente, a mudança para a String de consulta ser formatada para ser reconhecida.
Arquivos modificados: SistemaController.Java, RegistroAtracaoDao.Java, e IngressoDao.Java.
Impacto da opção: Médio, pois algumas informações importantes nos métodos serão alteradas.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.