Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	30/06/2015	Lucas de Assis Rosa

Sumário
Objetivo do Plano de gerenciamento das comunicações
Processos do Gerenciamento das Comunicações
Entradas e Ferramentas para os Processos
Requisitos de comunicação das partes interessadas
Informações a serem comunicadas
Tecnologias e Ferramentas usados para comunicar
Diretrizes e procedimentos usados para comunicar
Status Report / Relatórios de desempenho
Gerência de reuniões
Gerência de questões e problemas

###### Objetivo do Plano de gerenciamento das comunicações

Gerenciar as comunicações do projeto requer um plano de gerenciamento das comunicações desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto englobando os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada.

O plano de gerenciamento das comunicações descreve de forma clara como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas e guia a equipe em relação a todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto (da sua geração e coleta até o seu armazenamento e possível descarte).

Abaixo estão descritos os processos usados para atender esses objetivos.

###### Processos do Gerenciamento das Comunicações

Planejar o gerenciamento das comunicações
Processo de descrever de forma detalhada e clara neste plano como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas com base nas necessidades de informação, requisitos das partes interessadas e os ativos organizacionais disponíveis.

Gerenciar as comunicações
Processo de colocar as informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, conforme descrito neste plano.

Controlar as comunicações
Processo de monitorar e controlar as comunicações para garantir que as necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas, conforme descrito neste plano.

###### Entradas e Ferramentas para os Processos
###### Requisitos de comunicação das partes interessadas

Os requisitos de comunicações estão documentados no Registro das partes interessadas em anexo.

###### Informações a serem comunicadas

As informações a serem disponibilizadas estão detalhadas na Matriz de Comunicação em anexo.

###### Tecnologias e Ferramentas usados para comunicar

E-mail será a principal ferramenta utilizada para notificações, alertas e compartilhamento de informação em geral. As ferramentas auxiliares google groups e hangout serão utilizadas para facilitar a comunicação à distância e possibilitar reuniões não-presenciais. A lista de e-mails dos interessados, bem como seus papeis estão listados na Matriz de Comunicação no github.

O e-mail definido como padrão para notificações pertinentes à todos os membros da equipe de desenvolvimento é: projetosvri@googlegroups.com. Este endereço corresponde a lista de emails na qual os membros da equipe estão inscritos acima, de modo que todos os emails destinados a lista serão redirecionados para todos.

###### Diretrizes e procedimentos usados para comunicar
###### Status Report / Relatórios de desempenho
Relatórios do KanbanFlow e do estado do repositório no github podem ser desenvolvidos e disponibilizados aos interessados.

A ferramenta KanbanFlow possibilita a determinação de atividades concluídas, em andamento e a fazer; assim como os responsáveis, prazo, e descrição das atividades.
###### Gerência de reuniões

As reuniões serão marcadas através de um e-mail enviado para o email da equipe de desenvolvimento do projeto (projetosvri@googlegroups.com). A pauta que será tratada na reunião será enviada para que os participantes saibam do que esta se trata. Também serão enviados os participantes que deverão comparecer nesta reunião. O assunto do email terá o prefixo [REUNIÃO] para que os membros da equipe possam identificá-lo.
###### Gerência de questões e problemas
As questões e problemas encontrados no projeto serão relatados nos relatórios de monitoramento ou de marco, dependendo de qual situação o problema foi encontrado. Os problemas encontrados por outros indivíduos que não foram Gerentes de Projeto, devem ser relatados a ele. Após o relato pelo Gerente de projeto pelo monitoramento ou marco, uma issue no repositório do projeto(Github) será criada para tornar visível o problema, e um ou mais responsáveis serão atribuídos para resolvê-la. A criação da issue deve ser feita pelo Gerente de Configuração. Uma data para o fechamento da issue (resolução do problema) deve ser determinada.