Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: É necessário alterar todos os documentos que possuem um cronograma relacionado às sprints. Para isso é necessário verificar todos os documentos referentes ao planejamento do projeto como plano de projeto, plano de gerência de configuração, entre outros.

Tipo da Manutenção: Perfectiva.

Criticidade: Alta.

Tempo Estimado: 5h

Custo estimado: Toda a equipe do projeto.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: A alteração direta dos documentos que contém um cronograma, que será modificado para adição do sprint 3 do projeto.
Arquivos modificados: Plano de Projeto, Plano de Garantia de Qualidade e Plano de Manutenção.
Impacto da opção: Alto, pois todo o planejamento do projeto deve mudar para compor essa nova Sprint.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: A ata de reunião em que essa mudança foi aprovada pode ser encontrada aqui.