Informações Gerais
Data da reunião: 05/05/2015	Local: Hangout
Hora início: 13h 30min	Hora término: 14h 30min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Scrum Master
Rafael Canêdo	Product Owner
Assuntos da Reunião
1 – Sprint Planning 1
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 13h 30min. / Segue abaixo relato da reunião: / Foi discutido todos os casos de uso do BackLog de Produto contidos no Plano de Projeto, definindo como eles devem ser construidos. / Foram escolhidos os casos de uso que serão tratados no primeiro Sprint. Serão tratados os casos de uso Comprar Ingresso, Realizar Cadastro de Usuário, Fazer Login. / Aqui estão definidos os casos de uso que serão desenvolvidos no primeiro sprint, que foram escolhidos a partir da reunião do sprint planning 1. / Identificador Nome Esforço estimado / CSU8 Realizar Cadastro de Usuário 10 horas / CSU9 Comprar ingresso 30 horas / CSU14 Fazer Login 5 horas / A próxima reunião ficou agendada para o dia 05/05/2015, terça-feira, das 20h 30min às 22h 00min. / A reunião encerrou às 14h 20min.
Observações: Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes.