Informações Gerais
Data da reunião: 03/06/2015	Local: Hangout
Hora início: 21h 00min	Hora término: 22h 00min
Reunião marcada por: Daniel de Oliveira Vasconcelos
Participantes
Daniel de Oliveira Vasconcelos	Gerente de Projeto/Scrum Master
Lucas de Assis	Membro do time de desenvolvimento
Lucas Henrique de Oliveira	Membro do time de desenvolvimento
Rafael Canêdo	Product Owner
Yuri Matheus	Membro do time de desenvolvimento
Marcos Vinícius	Gerente de Verificação e Validação
Guilherme Alves	Gerente de Configuração
Assuntos da Reunião
1 – Retrospectiva do Sprint 2; / 2 – Review do Sprint 2;
Memória da Reunião
A reunião foi iniciada às 21h. / Segue abaixo relato da reunião: / Foram corrigidas mudanças na comunicação dos integrantes de forma que agora as atividades que dependem uma das outras são avisadas mais rapidamente. Foi relatado que as atividades de Verificação e Validação estão demorando muito para acontecer, portanto para o próximo sprint a equipe tentará executar uma abordagem mais ágil para realizar o processo de Verificação e Validação de tal forma que as atividades serão realizadas enquanto os artefatos a serem verificados estão sendo produzidos. / No sprint 2 foi concluído a integração com o PagSeguro referente ao caso de uso Comprar Ingresso, concluindo este. Além disso, foram desenvolvidos por completo os casos de uso Manter Cadastro de Salas, Manter Cadastro de Atração, Manter Cadastro de Sessão, Manter Cadastro de Tipo de Ingresso. Desta forma foi atingido o desenvolvimento de todos os casos de uso planejados para este sprint. / A reunião encerrou às 22h 10min.