Relatório de Monitoramento – 31/05/2015

Verificação do planejamento com relação ao:

Cronograma: As atividades do 2º Sprint foram realizadas e tudo foi entregue conforme o cronograma. Foi estabelecido em reunião com um interessado do projeto, que seria adicionado um terceiro sprint no projeto. Portanto, serão adicionados alguns casos de uso do docuento de especificação de objetivos e requisitos.
Maiores informações bem como sobre as estimativas e tempo para conclusão de outras atividades encontram-se no relatório do KanbanFlow. A versão do relatório do KanbanFlow referente ao final deste sprint encontra-se aqui.

Marcos de Projeto: O marco do projeto ocorreu através da reunião de revisão do 2º Sprint. Ata de reunião aqui.

Comunicação: As reuniões de stand up meetings acontecem conforme planejamento, diaramente na UFG ou via Hangout quando necessário. Os e-mails continuam sendo enviados pela própria ferramenta do KanbanFlow assim que uma nova atividade é cadastrada.

Riscos: A equipe ganhou e está ganhando mais experiência a cada interação na implementação do projeto, com isso so riscos foram reduzidos. Não foi relatada ou notada nenhuma modificação com relação aos riscos até o momento.

Custo: O custo para o projeto permanece o mesmo. Não foi necessário que nenhum membro da equipe aumentasse ou diminuisse as horas disponíveis neste sprint.

Atividades: A equipe não encontrou problemas ao executar o processo e as atividades relativas ao ciclo de vida definido, sendo assim todas as atividades foram concluídas e entregues dentro do prazo e com bom rendimento.
A equipe de desenvolvimento afirmou ser possível concluir os casos de uso quando da inclusão de mais um Sprint ao desenvolvimento. A mesma afirmou que houve um aumento na curva de aprendizado do 1º ao 2º Sprint, o que foi bastante motivador após muitos erros, bem como que o desenvolvimento será mais rápido a partir deste Sprint.