Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: É necessário alterar a forma de representar as ligações entre os componentes na descrição arquitetural de software.jpg, de modo que precisa estar adequada a representação de um diagrama de componentes seguindo o modelo UML.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa, apenas adequaremos o diagrama para o modelo UML, corrigindo erros.

Tempo Estimado: 30 minutos.

Custo estimado: Apenas uma pessoa, o responsável pela arquitetura.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: É necessário alterar a forma de representar as ligações entre os componentes na descrição arquitetural de software.jpg, de modo que precisa estar adequada a representação de um diagrama de componentes seguindo o modelo UML. É preciso mudar o nome do artefato também, trocando de “descrição arquitetural de software” para “diagrama de componentes”. No documento de arquitetura de software, será atualizado na seção de visão de implementação, de modo que o novo link para a nova imagem jpg do diagrama de componentes seja referenciado.
Arquivos modificados: Modelo Geral de Arquitetura de Software – SVRI.jpg e Documento de Arquitetura de Software – SVRI.odt.
Impacto da opção: Baixa por ser apenas uma adequação ao modelo.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.