Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Alteração da versão utilizada do Java, de Java 8 para Java 7, para poder permitir fazer o Deloy da aplicação no framework Jboss.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Média.

Tempo Estimado: 1h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: A IDE Eclipse já permite trocar a versão do java facilmente, contanto que a versão desejável já esteja instalada no sistema de quem a trocará. E como não estamos utilizando nenhuma função específica do Java 8, ou qualquer dependência nova dela, a mudança pode ser feita sem futuras alterações no sistema.
Arquivos modificados: Todo o projeto dentro da seção 2.03 do repositório.
Impacto da opção: Médio, pois apesar de a versão não alterar nada no funcionamento do projeto, alguma complicação não prevista pode surgir dessa alteração da versão.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.