Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Correção dos ICS definidos no plano de GCS, com todos os itens que serão postos sob a gerência de configuração; adição do que é necessário para realizar uma auditoria em configuração, incluindo o seu responsável e template necessário para documentar a auditoria; e adicionar os niveis de acesso dos itens identificados, quem pode acessá-los e quem pode os alterar.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Média, pois precisamos adicionar mais uma responsabilidade para o gerente de configuração.

Tempo Estimado: 2h.

Custo estimado: Apenas uma pessoa, o Gerente de Configuração.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: É necessário adicionar o nível de controle dos itens de configuração, bem como adicionar a identificação de cada ICS identificado. Também é necessário adicionar os arquivos e realizar uma auditoria de configuração no sistema, em relação ao que era feito antes.
Arquivos modificados: Plano de Gerência de Configuração.
Impacto da opção: Média, por ter um impacto baixo nos resto do sistema, mas sendo importante para a Configuração.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.