Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Correção do plano de GCS para ficar de acordo com o template fornecido pelo professor, além de correção da formatação e da localização da informação dos itens de configuração do projeto. Também serão adicionadas pastas para melhorar a organização de Manutenção.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa, pois apenas temos que adequar o plano aos problemas relatados do template.

Tempo Estimado: 1h.

Custo estimado: Apenas uma pessoa, o Gerente de Configuração.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: É necessário mudar a informação dos Itens de Configuração identificados no sistema, bem como retirar espaços desnecessários e fazer com o que as letras e fontes do documento sejam os mesmos, adicionar um índice, e mudar a hierarquia para ter as seguintes novas pastas dentro da Manutenção: Solicitações de Mudança, Análises de Impacto e Documentos de Falha e Anomalias, mudando os respectivos documentos para as pastas.
Arquivos modificados: Plano de Gerência de Configuração, hierarquia de pastas do sistema.
Impacto da opção: Baixo, por ser apenas uma adequação e melhor organização do sistema.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.