Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Adicionar os currículos dos participantes no plano de projeto, adicionar as configurações minímas de hardware ao plano de gerência de configuração, fazer as definições das transações necessárias para cada caso de uso na ata de reunião do sprint 3, e adicionar links para as atas de sprint planning na tabela de cronograma do projeto.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa, pois estamos adequando o projeto ao MPS.BR.

Tempo Estimado: Duas horas.

Custo estimado: Apenas uma pessoa, o Gerente de Projeto..

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: É necessário acrescentar os currículos dos participantes na seção de papéis do plano de projeto para atender ao MPS.BR. Isso será feito adicionando uma pasta na pasta 1.02. Adicionar no plano de gerência de configuração as configurações mínimas de hardware para o ambiente de desenvolvimento. Fazer as definições das transações necessárias para cada caso de uso na ata de reunião de sprint planning 2 do sprint 3. Adicionar links para as atas de sprint planning na tabela de cronograma do projeto, para que ao clicar em um sprint seja mostrado o escopo de cada sprint.
Arquivos modificados: Plano de Projeto, Plano de Gerência de Configuração, estrutura de pastas no GitHub, Ata de Reunião de Sprint Planning 2 do Sprint 3.
Impacto da opção: Baixa, por ser apenas uma adequação ao modelo.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.