Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: Alteração do Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos com a finalidade de solucionar os problemas encontrados no relatório de Verificação/Validação de Requisitos submetido na data 15/05/2015 e cuja versão é a 1.0.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Média.

Tempo Estimado: 2h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: Serão alterados os requisitos:
R14, adicionando a atração que cada sessão possui. RF11, tirando a restrição em apenas 3D. RF04 e RF20, adicionando as informações necessárias para cadastrar um cliente presentes no caso de uso referenciado. R19, adicionando os campos preço e descrição. RF10, melhorando a descrição para não ficar tão parecida com o RF14.
Também, será feita uma refatoração para alterar a confusão entre os diferentes “usuários” do sistema.
Arquivos modificados: Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos.
Impacto da opção: Médio, apenas algumas informações incorretas nos requisitos serão corrigidas, e elas já foram corrigidas na implementação.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.