Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: É preciso validar os campos das páginas, na hora do cadastro e da alteração. E as anotações serão usadas exclusivamente para isso. Para exclusão correta, o cascade type precisa permitir a exclusão sem restrição de chave estrangeira pai, por parte da entidade Sessao.

Tipo da Manutenção: Preventiva, estamos preparando o sistema para não dar um erro.

Criticidade: Média, pois é uma mudança apenas para validação.

Tempo Estimado: 1h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: É necessário alterar as classes entidades referentes aos casos de uso do segundo sprint, de modo que anotações de validação do JPA possam ser utilizadas com as páginas JSP. Precisa-se mudar a anotação de cascade type para as composições presentes na classe entidade de Sessao.Java, de modo que seja permitida a exclusão de um registro no Banco de dados, sem afetar as entidades compostas (referenciadas no banco de dados pelo ID).
Arquivos modificados: Atracao.java, Filme.java, Peca.java, Sala.java, Sessao.java, TipoIngresso.java.
Impacto da opção: Médio, pois a alteração seria comparável a alterar tabelas no banco de dados do sistema.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é média, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.