Documento de Falha (DAF) – Cadastro de tipos de ingressos

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
13/06/2015	1.0	Criação do DAF – Cadastro de tipos de ingressos	Marcos Vinicius
21/06/2015	2.0	Atualização do DAF – Cadastro de tipos de ingressos	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID da falha	15
Status	Fechada
Título	Documento de Falha – Cadastro de tipos de ingressos
Descrição	Nos casos de teste de Cadastro de tipos de ingressos o software não está validando o campos: nome do tipo de ingresso e o preço
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Google Chrome 43.0.2357.81 m
Gravidade	Alta
Análise	Não foi implementada a validação na página de cadastro, referente aos campos de nome e preço. Por isso, nomes estranhos estavam sendo permitidos e gerando problemas na compra de ingressos. O preço em um formato inadequado também estava gerando problemas na compra de ingressos.
Disposição	Encontrada e solucionada
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por	Lucas de Assis - Desenvolvedor
Data observada	03/06/2015
Data aberta	13/06/2015
Data fechada	21/06/2015
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte V2.0
Referência de Incidente	Não se aplica
Referência de Defeito	D15
Referência de Falha	Documento de Falha – Cadastro de tipos de ingressos