# Solicitação de Mudança
Nome do Sistema: Sistema de Vendas e Reserva de Ingresso
Data: 24/05/2015

Solicitante : Daniel de Oliveira Vasconcelos

Descrição detalhada:
1 - É necessário especificar no Plano de Gerência de Configuração onde estarão os documentos definidos na EAP dentro da hierarquia de itens de configuração, além de definir o nível de controle de cada um dos artefatos da pasta (armazenamento, versionamento) e alterar o texto da seção 2 do documento de GCS retirando a referência para a seção 5.2 do plano de projeto.

2 - Na seção de recursos tecnológicos do plano de projeto fazer uma referência para a seção 2 do plano de gerência de configuração.

3 - Na seção de papéis é necessário informar que o Product Owner é o fornecedor de requisitos.

4 - Além disso, é necessário alterar no plano de projeto na seção de viabilidade uma explicação dizendo que a aprovação do plano foi feita seguindo os critérios de avaliação de requisitos que se encontram no processo de Gerência de Requisitos e colocar explicitamente que o Product Owner aprovou estes requisitos.

5 - Com esse mesmo foco, é necessário retirar as abas de Mitigação e Plano de Contingência o template de de gerenciamento de Riscos na definição do processo, pois seria um overhead desnecessário para a Gerência de Projeto, sendo que não é necessário tais tratamentos para seguir o nível G do MPS.BR.

6 – Na planilha de Gerenciamento de Riscos adicionar um texto dizendo que todos os riscos do projeto, independentemente de sua prioridade serão monitorados semanalmente seguindo a política definida pelo processo de Gerência de Projeto.

Justificativa: Adequação ao MPS.BR e redução de redundância, seguindo especificações pedidas pela professora Adriana.

Anexos: Não se aplica, pois os documentos citados nesta solicitação encontram-se no repositório.