Gerência de Requisitos (GRE)

Propósito

O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do trabalho e dos componentes do trabalho e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do trabalho e os produtos do trabalho. O principal objetivo da Gerência de Requisitos é controlar a evolução dos requisitos. O processo Gerência de Requisitos (GRE) gerencia todos os requisitos recebidos ou gerados pelo trabalho, incluindo requisitos impostos ao serviço pela própria organização.

Definições

Tipos de Requisitos
Um requisito é definido como uma condição ou uma capacidade, com a qual o sistema deve estar de acordo. Existem vários tipos de requisitos, não sendo possível estabelecer uma forma padrão para escrevê-lo ou para definir a melhor forma de especificá-lo. Esses fatores dependem muito de quem escreve e de quem provavelmente realizará sua leitura, estando sujeitos também à prática geral da organização do desenvolvimento de requisitos e ao domínio da aplicação do sistema. Basicamente os requisitos estão classificados como Requisitos do Sistema e Requisitos do Software, especificados como Requisitos Funcionais e Requisitos Não-Funcionais.

- Requisitos de Sistema:
Requisitos de Sistema consistem em descrições detalhadas que servem de base para um contrato destinado à implementação do sistema e, portanto, devem ser uma especificação completa, abrangendo todo o sistema. A	especificação de Requisitos de Sistema pode incluir ou gerar diferentes diagramas de representação do sistema, como um Diagrama de Objeto ou um Diagrama de Fluxo de Dados.

- Requisitos de Software:
Os requisitos de software compreendem a descrição dos requisitos, sendo apontados, pelo usuário, como funcionalidades e restrições que o software a ser desenvolvido deve suportar, consequentemente caracterizados por:
• Interfaces externas: como o software interage com as pessoas, com o hardware do sistema, com outros sistemas e com outros produtos;
• Desempenho: qual a velocidade do processamento, o tempo de resposta e outros parâmetros de desempenho requeridos pela natureza da aplicação;
• Restrições impostas pela aplicação: existem padrões e outros limites a serem obedecidos, como linguagem de implementação, ambiente de operação, limites de recursos, limites a usuários etc.;
• Outros atributos: quais as considerações sobre portabilidade, manutenibilidade e confiabilidade que devem ser observadas.

 - Requisitos Funcionais:
Os Requisitos Funcionais especificam ações que um software deve ser capaz de executar, sem levar em consideração restrições físicas, ou seja, determinam “o que” o software deve fazer.
São identificados, a partir do ponto de vista do usuário e geralmente são descritos em um Diagrama de Casos de Uso e em Casos de Uso. Os requisitos funcionais informam, portanto, o comportamento de entrada e saída de um sistema.

- Requisitos Não-Funcionais:
Requisitos não-funcionais, também conhecidos como Requisitos de Qualidade, são os que definem as características e as qualidades globais de um software. Não estão totalmente “preocupados” com os Requisitos Funcionais, mas relacionam-se com os mesmos, pois:
• Colocam restrições sobre o produto em desenvolvimento e o processo de desenvolvimento;
• Visam a tratar da Análise de Conflito.
Podem ser classificados em:
• Entrega;
• Implementação;
• Padrões;
• Usabilidade;
• Desempenho;
• Confiabilidade;
• Portabilidade;
• Custos de Desenvolvimento;
• Custos Operacionais;
• Robustez;
• Manutenibilidade;
• Segurança;
• Proteção.

- Requisitos inversos:
São requisitos que definem estados e situações que nunca devem ocorrer.

Políticas

A seguir estão dispostas políticas da organização relacionadas à Gerência de Requisitos.
- Requisitos de implementação (tais como linguagem de programação adotada), orçamentárias (custo, custo-benefício) e restrições de entrega (tempo para chegar ao mercado - time to market -, restrições de cronograma, etc.) não são responsabilidades exclusivas do Gerente de Requisitos, sendo assim deverão ser definidos em conjunto com o gerente de Projeto;
- Toda baseline de requisitos deverá ser auditada.
- Restrições de reúso de requisitos:
Reutilizar conhecimento durante o desenvolvimento de um novo sistema é uma boa prática de engenharia de software. Isso não é diferente no caso de requisitos. A seguir estão descritas as situações em que organização permite o reúso de requisitos.
I - requisitos relacionados ao mesmo domínio de aplicação;
II - requisitos relacionados à mesma tarefa;
III - requisitos de sistemas considerados similares;
IV - requisitos que refletem as políticas definidas nesta seção;

Papéis

Papel	Gerente de Requisitos
Formação	Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior na área de tecnologia da informação ou similares, preferencialmente com pós-graduação na área de Gerência de Requisitos ou similar.
Conhecimentos	Conceitos sobre gerência de requisitos e controle de requisitos; / Experiência/ Conhecimento sobre Informações sobre sistemas existentes; / Processo de Gerência de Requisitos e padrões da empresa; / Maturidade Técnica; / Conhecimento sobre regulamentos e conformidades; / Conhecimento sobre tecnologias, métodos e ferramenta(s) de gerência de requisitos e versionamento dos requisitos;
Responsabilidades	Estabelecer a forma de documentação e formalização dos requisitos; / Garantir que os requisitos estejam claramente definidos; / Gerenciar escopo e manter os requisitos da solução; / Administrar/Gerenciar as mudanças em requisitos existentes (pertencentes a especificação); / Gerenciar a rastreabilidade dos requisitos e artefatos produzidos;

Métricas

Algumas métricas para a gerência de requisitos são:

Indicador	Percentual de novos requisitos no período
Objetivo	Quantificar a alocação de novos requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito surge e é aprovado pela validação
Análise	T = (N/A) * 100 / N: Número de requisitos novos / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de novos requisitos no período

Indicador	Percentual de requisitos excluídos no período
Objetivo	Quantificar a exclusão de requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito é excluído
Análise	T = (E/A) * 100 / N: Número de requisitos excluídos / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de requisitos excluídos no período

Indicador	Percentual de requisitos alterados no período
Objetivo	Quantificar a alteração de novos requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito é alterado
Análise	T = (M/A) * 100 / M: Número de requisitos alterados/modificados / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de requisitos alterados no período

Indicador	Número de modificações de um requisito
Objetivo	Quantificar o retrabalho e a má especificação de requisitos
Coleta	Cada vez que um requisito é reprovado pela validação, o contador é incrementado.
Análise	Melhor resultado: 0; / Resultado tolerável: 0 < X < 1; / Piores resultados: X > 1; / X: número de modificações em um requisito.

Indicador	Taxa de instabilidade
Objetivo	Medir a proporção de requisitos instáveis dentre os requisitos elicitados
Coleta	Ao validar requisitos associar instabilidade ou não ao requisito. Se um requisito for alterado por uma solicitação de mudança realizar o mesmo procedimento. Atualizar em seguida o indicador.
Análise	Y = (A/B) * 100 / Melhor resultado próximo de 0%; / Y: Taxa de instabilidade; / A: número de requisitos funcionais instáveis; / B: número total de requisitos funcionais.

Para um requisito ser aceito ele deve responder aos itens da lista de verificação:

Pergunta	Valores	Justificativa
O requisito é realista?	Sim ou Não	Requisitos devem retratar necessidades reais do cliente
O requisito atende a uma ou mais necessidades?	Sim ou Não	O requisito deve obrigatoriamente possuir uma necessidade relacionada a ela
O requisito está claro?	Sim ou Não	A descrição dos requisitos deve ser clara e objetiva
O requisito em questão entra em conflito com mais algum requisito?	Sim ou Não	Nenhum requisito deve apresentar conflitos

Comunicações

As comunicações relevantes para o processo estão listadas a seguir.

Comunicação	Estabelecimento da forma de documentação dos requisitos
Emissor	Gerente de Requisitos
Receptores	Grupo de Engenharia de Requisitos
Mensagem	Definição da forma de documentação formal dos requisitos
Meio de Comunicação	Verbal (fala) e Físico (documento/e-mail)
Quando	Fase de elicitação de requisitos/ Reunião

Comunicação	Validação de requisito(s)
Emissor	Gerente de requisitos
Receptores	Grupo de Engenharia de Requisitos
Mensagem	“O(s) requisito(s) atende(m) as características pré-definidas?”
Meio de Comunicação	Verbal (fala) e Físico (documento)
Quando	Fase de elicitação de requisitos/ Reunião

Comunicação	Aprovação do(s) requisito(s) de forma consensual
Emissor	Gerente de Requisitos
Receptores	Todos os profissionais afetados/Stakeholders
Mensagem	Aprovação ou reprovação dos requisitos elicitados
Meio de Comunicação	Verbal (fala) e Físico (documento)
Quando	Reunião presencial

Comunicação	Realização de Revisões
Emissor	Gerente de Requisitos/Gerente de Verificação e Validação
Receptores	Stakeholders
Mensagem	Informações necessárias para o estabelecimento e bom andamento das revisões/inspeções definidas
Meio de Comunicação	Verbal (fala) e Físico (documento/e-mail/notificação)
Quando	Início do projeto/Próximo a data de uma revisão/inspeção

Comunicação	Ciência da alteração de requisito(s)
Emissor	Gerente de Requisitos
Receptores	Todos os profissionais das áreas afetadas pela mudança aprovada
Mensagem	Comunicar as alterações realizadas a todas as áreas envolvidas
Meio de Comunicação	Verbal (fala) e Físico(e-mail, notificação)
Quando	Após a aprovação da alteração de pelo menos um requisito

Macro Fluxo

O macro fluxo pode ser encontrado aqui.
Atividades

As atividades do processo de gerência de requisitos incluem:

Atividade	Entender os requisitos
Responsabilidades	Realização: Gerente de Requisitos.
	Aprovação: Não se aplica.
	Colaboração: Grupo de Engenharia de Requisitos.
	Informação: Stakeholders.
Tarefas	1. Pesquisar, observar, analisar e realizar uma leitura sobre o domínio do sistema da forma mais completa possível;
	2. Ter conhecimento sobre os requisitos do sistema/produto de software a partir do entendimento e a aceitação das especificações definidas pelos fornecedores de requisitos, aprofundando esse conhecimento sempre que possível;
	3. Estabelecer forma de documentação dos requisitos, seja uma lista de requisitos, especificações de casos de uso, especificações de histórias, ou conforme metodologia própria da organização. Preferencialmente, o ideal é utilizar um EOR - Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos. Seu template encontra-se aqui.
Pré-Condições	Processo de elicitação de requisitos iniciado.
Entradas	Conhecimentos sobre o domínio da aplicação.
Critérios de Saída	Requisitos documentados.
Produtos	Não se aplica.
Ferramentas	Softwares de pesquisa na web como google ou yahoo; / Caso desejado/necessário, ferramentas livres de apoio como: OSRMT, Spider-CL, DotProject, SIGERAR e OpenReq. / Ferramentas de edição de texto para anotações pessoais como Microsoft Word ou LibreOffice Writer.

Atividade	Validar Requisitos.
Responsabilidades	Realização: Gerente de requisitos.
	Aprovação: Engenheiro de requisitos.
	Colaboração: Grupo de engenharia de requisitos e demais envolvidos.
	Informação: Stakeholders.
Tarefas	1. Garantir que os requisitos propostos atendam às necessidades e expectativas do cliente e dos usuários;
	2. Validar requisito a requisito segundo critérios bem definidos como consistência, precisão e contextualização. Sendo assim, realizando alterações no próprio documento fruto da elicitação dos requisitos;
	3. Obter aprovação formal do cliente no documento de requisitos elicitados e validados, após um comprometimento formal da equipe técnica.
Pré-Condições	Início da atividade aprovada pela engenharia de requisitos; / Requisitos devidamente documentados.
Entradas	Requisitos documentados.
Critérios de Saída	Requisitos validados e mantidos pela gerência de configuração, aprovados pela equipe técnica e cliente.
Produtos	Documento-chave de especificação dos requisitos (EOR);
Ferramentas	Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / Caso desejado/necessário, ferramentas livres de apoio como: OSRMT, Spider-CL, DotProject, SIGERAR e OpenReq; / Ferramentas de edição de texto para o(s) documento(s) utilizado(s) e / modificado(s), como Microsoft Word ou LibreOffice Writer.

Atividade	Obter comprometimento da equipe técnica.
Responsabilidades	Realização: Gerente de requisitos.
	Aprovação: Engenheiro de requisitos.
	Colaboração: Stakeholders.
	Informação: Todas as áreas afetadas.
Tarefas	1. A aprovação formal dos requisitos deve envolver, além do cliente, a equipe técnica, sobre mecanismo definido pela organização. Para isso, o documento de requisitos validados também deve conter assinatura de representantes da organização.
Pré-Condições	Início da atividade aprovada pela Engenharia de requisitos; / Requisitos validados e documentados.
Entradas	Template de Documento de especificação dos requisitos (EOR)
Critérios de Saída	Requisitos cientes e aprovados pela equipe técnica.
Produtos	Documento de especificação dos requisitos (EOR) aprovado pela equipe técnica.
Ferramentas	Caso desejado/necessário, ferramentas livres de apoio como: OSRMT, Spider-CL, DotProject, SIGERAR e OpenReq; / Ferramentas de edição de texto para o(s) documento(s) utilizado(s) e modificado(s), como Microsoft Word ou LibreOffice Writer.

Atividade	Controlar Mudanças
Responsabilidades	As responsabilidades do processo de Controle de Mudanças estão incluídas na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Tarefas	1. Mudanças nos requisitos devem ser gerenciadas ao longo do projeto. Os critérios e procedimentos relacionados encontram-se no Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Pré-Condições	As pré-condições referentes ao Controle de Mudança(s) estão incluídos na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Entradas	As entradas para o Controle de Mudança(s) encontram-se na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Critérios de Saída	Os critérios de saída para o Controle de Mudança(s) encontram-se na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Produtos	Os produtos referentes ao Controle de Mudança estão incluídos na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.
Ferramentas	Caso desejado/necessário, ferramentas livres de apoio como: OSRMT, Spider-CL, DotProject, SIGERAR e OpenReq. / Demais ferramentas que podem ser utilizadas no Controle de Mudança(s) encontram-se na atividade correspondente do Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.

Atividade	Manter histórico de alterações e rastreabilidade dos requisitos
Responsabilidades	Realização: Gerente de requisitos
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Demais integrantes do grupo de engenharia de requisitos
	Informação: Stakeholders
Tarefas	1. Deve ser mantido um histórico de alterações para cada requisito, permitindo uma visão cronológica das principais mudanças nos requisitos segundo critérios da gerência de configuração;
	2. Estabelecer e manter a relação entre as fontes dos requisitos, entre os requisitos propriamente ditos, e entre os requisitos e os outros produtos (artefatos) da engenharia de software como forma de apoio para demais atividades.
Pré-Condições	Início da atividade aprovada pela Engenharia de requisitos e Gerência de Configuração; / Requisito(s) formalmente registrado(s).
Entradas	Template de Documento de especificação dos requisitos (EOR)
Critérios de Saída	Histórico de alterações atualizado e requisitos rastreados
Produtos	Documento de especificação dos requisitos (EOR)
Ferramentas	Um software de controle de versão e de configuração definido, como por exemplo o Git ou o SVN; / Caso desejado/necessário, ferramentas livres de apoio como: OSRMT, Spider-CL, DotProject, SIGERAR e OpenReq; / Ferramentas de edição de texto para o(s) documento(s) utilizado(s) e / modificado(s), como Microsoft Word ou LibreOffice Writer.