Relatório de Garantia de Qualidade
Relatório Qualidade Sprint 1

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Lucas Henrique Nonato de Oliveira
Função do Responsável: Gerente de Qualidade
E-mail do Responsável: lucashnoliveira@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
01/06/2015	1.0	Relatório de Qualidade final do sprint 1	Lucas Oliveira

###### Propósito
###### O propósito deste documento é o de relatar as não-conformidades encontradas no decorrer do primeiro sprint, verificando a adequação aos processos pré-definidos.
###### Relatório
###### Como se trata do primeiro sprint do projeto SVRI foram avaliados todos os planos, processos e artefatos produzidos durante as etapas de Planejamento, Análise e Design, Construção e Entrega.
###### Documentos
###### Foram produzidos três documentos principais durante o processo de garantia da qualidade do primeiro sprint. Os documentos estão presentes no repositório do projeto no git hub. Abaixo são listados os documentos produzidos.
###### CheckList Garantia de Qualidade_Sprint1.xls
###### Documentacao Não Conformidade_Sprint1.odt
###### Relatório_Acompanhamento_Não_Conformidades_Sprint1.xls

###### Não conformidades
###### Foram identificadas três não conformidades durante a auditoria. Todas as não conformidades foram acompanhadas até a sua solução. Abaixo são listadas as não conformidades encontradas.
Identificação Não Conformidade	0001
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Não adequação ao processo de verificação e validação devido à ausência dos relatórios de verificação e validação das fases de construção e entrega.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Realizar o mais rápido possível o relatório de verificação e validação das fases de construção e entrega.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	27/05/2015

Identificação Não Conformidade	0002
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Não foram feitos testes ao final da fase de construção.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Aplicar os testes nos artefatos produzidos na fase de construção.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	28/05/2015

Identificação Não Conformidade	0003
Setor Responsável	Equipe de Desenvolvimento
Descrição da Não Conformidade	A primeira release do sistema não foi feita.
Criticidade	Alta
Solução Sugerida	Sanar as pendências encontradas em outras não conformidades e realizar a primeira release do sistema e comunicar aos interessados.
Prazo para solução	30/05/2015
Data da Auditoria	25/05/2015
Responsável pelo Setor	Todos os interessados.
Data da Notificação	28/05/2015

###### Relatório Final de Qualidade
###### As não conformidades 0001 e 0002 que foram identificadas ambas no setor de verificação e validação são de alta criticidade pois impactam o cronograma do projeto, atrapalhando a sequência na execução do projeto. Foram definidos prazos para solução das não conformidades porém todas as não conformidades foram solucionadas fora do prazo estabelecido pelo gerente de qualidade, podendo assim impactar na qualidade final do produto ou versão produzidos. Os setores responsáveis estão cientes da importância da execução da correção das não conformidades dentro do prazo estabelecido.

###### Referências
###### O check list foi utilizado para encontrar as não conformidades no processo de auditoria.